druk nr 18

Znak sprawy: DO-250- 21OM/ 16/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon +48 312 16 00  faks +48 312 16 00

- Przedmiot zamówienia: dostawa aluminiowych przeszklonych ścianek działowych w klasie odporności ogniowej EI30 wraz z montażem w konstrukcjach mocujących na potrzeby pracy statutowej nr NZP-103/2016  prowadzonej przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej.

ETAP I – realizacja w 2016 roku
a) dostawa i montaż ścianki  o wymiarach 3x3m bez wzmocnień  
b) dostawa i montaż ścianki o wymiarach 3x3m ze wzmocnieniami

c) dostawa i montaż ścianki o wymiarach 3x3,6m ze wzmocnieniami

d) dostawa i montaż ścianki o wymiarach 3x4,5m ze wzmocnieniami
ETAP II – realizacja w 2017 roku
e) dostawa i montaż ścianki o wymiarach 3x5,25m ze wzmocnieniami
f) dostawa i montaż ścianki o wymiarach 3x6m ze wzmocnieniami 
Uwaga: specyfikacja wymagań zawarta jest w Załączniku nr 1 Przedmiot oferty i wykaz prac.

Kody CPV:

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa

44220000-8 Stolarka budowlana

44110000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

44112300-1 Przegrody

44112310-4 Ścianki działowe

45000000-7 Roboty budowlane

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

45421141-4 Instalowanie przegród

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Laboratorium Badań Ogniowych, Oddział Mazowiecki, ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

- Termin realizacji zamówienia: Zamawiający oczekuje realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy w następujących terminach

Etap I -

a) dostawa  i montaż ścianki z p.2a)  nie później niż 26.09.2016
b) dostawa  i montaż ścianki z p.2b) nie później niż 03.10.2016

c) dostawa i montaż ścianki z p.2c) nie później niż 10.10.2016

d) dostawa i montaż ścianki z p.2d) nie później niż 30.09.2016

Etap II –

Do realizacji w 2017 roku. Terminy dostaw i montażu wyrobów z p. 2e) i 2f) Zamawiający uzgodni z Wykonawcą biorąc pod uwagę harmonogram badań i plan produkcji Wykonawcy

Uwaga: Badana poszczególnych ścianek ujęte są w terminarzu badań Laboratorium Badań Ogniowych. Zamawiający oczekuje, że zaproponowane terminy będą zgodne z podanymi powyżej. Jeżeli plan dostaw i montaży będzie odbiegał od oczekiwanych terminów. Zamawiający oczekuje zaproponowania terminów najbliższych oczekiwanym. Wykonawca w ofercie sporządzi harmonogram dostaw i montażu, odstępstwa od harmonogramu dostaw i montażu mogące mieć wpływ na termin wykonania badań powinny być zgłaszane z 14 dniowym wyprzedzeniem.

- Termin związania ofertą. Złożona oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty jej złożenia. Zamawiający może zwrócić się o przedłużenie jej ważności o określony w wezwaniu czas.

- Warunki udziału w konkursie ofert:

- Wymagania ogólne:

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania  których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych przez Zamawiającego dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający  pobierze je samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez wykonawcę dokumentów.

- Wymagania szczególne:

Składający ofertę winien legitymować się doświadczeniem w dostawach i montażu przeszklonych przegród budowlanych o konstrukcji aluminiowej. Oferowane ścianki działowe wymienione w p.2 od a) do f) muszą być wykonane w klasie odporności ogniowej EI30. Wszystkie materiały użyte do wykonania i montażu przedmiotowych przeszklonych ścianek działowych muszą pochodzić z jednego systemu, który dla przegrody o wymiarach co najmniej 3x3m posiada aprobatę ITB dla przegród o klasie odporności ogniowej EI30. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub co najmniej jeden z podwykonawców był producentem systemu posiadającym wymaganą Aprobatę ITB. Składający ofertę może wykazać, że wymienione warunki spełniają podmioty lub osoby wymienione jako podwykonawcy zlecenia lub związane z Wykonawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej. Listę wszystkich uczestniczących w wykonywaniu zlecenia podmiotów, z których doświadczenia korzysta, Wykonawca powinien zamieścić w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Na potwierdzenie powyższych wymagań składający ofertę powinien załączyć do oferty kopie wszystkich wymaganych uprawnień i zaświadczeń.

Składający ofertę powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał co najmniej 3 zlecenia na kwotę nie mniejszą niż 60.000,00zł netto każde, polegające na dostawie (z montażem lub bez) przeszklonych przegród o konstrukcji aluminiowej w klasie odporności ogniowej EI30.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu winny być spełnione na dzień wyznaczony na składanie ofert.

- Ocena oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%) na podstawie formularza cenowego z Załącznika nr 2.

- Odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:

- oferta jest niezgodna z treścią ogłoszenia o konkursie ofert.

- oferta zawiera cenę rażąco niską.

- cena oferty przekracza budżet Zamawiającego.

- oferta jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

- oferta została złożona przez Wykonawcę, który nienależycie wykonał zamówienie na rzecz Zamawiającego w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem konkursu.

- oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

- oferta wpłynęła po upływie terminu określonego w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

- oferta nie została potwierdzona w formie pisemnej przez wybranego Wykonawcę w przypadku złożenia jej w formie mailowej lub faxowej.

Zamawiający unieważni postępowanie jeśli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- nie istnieje możliwość wybrania żadnej ze złożonych ofert ze względu na fakt iż wszystkie oferty zawierają ceny przekraczające budżet Zamawiającego,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, np. cofnięcie środków budżetowych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

- Wykonawcy w toku trwania postępowania konkursowego mogą zadawać pytania do treści Ogłoszenia, w tym do Przedmiotu oferty i wykazu prac, wymagań Zamawiającego oraz Istotnych Postanowień Umowy. Wykonawca ujawni treść zapytania (bez ujawniania podmiotu pytającego) na stronie Internetowej oraz udzieli niezwłocznie odpowiedzi. Pytania mogą być zadawane w formie pisemnej, mailowej (j.kobylarczyk@itb.pl) lub fax-owej na nr +48 3121601 i muszą wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia oraz przesunie termin składania ofert.	 
Dla usprawnienia procedury udzielania odpowiedzi przez Zamawiającego, pytania należy przesłać także w wersji edytowalnej na adres e-mailowy.

- Badanie dotyczące cen.

- Cena rażąco niska

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może również zorganizować spotkanie z Wykonawcą w celu wyjaśnienia swoich wątpliwości. Przedmiotem badania mogą być także poszczególne elementy składowe oferty.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może odrzucić oferty bez przeprowadzenia procedury badania ceny rażąco niskiej.

- Cena przekraczająca budżet Zamawiającego.

- W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta zawiera ceny które przekraczają budżet Zamawiający może zaprosić Wykonawcę w celu negocjacji zaoferowanych cen.

- W przypadku w którym różnica jest znaczna Zamawiający ma prawo od razu odrzucić ofertę Wykonawcy.

- Negocjacje dotyczące złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen zaoferowanych przez Wykonawców. Wybór zaproszonych do negocjacji Wykonawców należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu C.

- Podczas negocjacji ceny zaproponowane przez pozostałych Wykonawców (zarówno w ofercie jak i podczas negocjacji) nie mogą być ujawnione podmiotowi lub podmiotom z którymi prowadzone są negocjacje.

- Prowadzone negocjacje oparte są o zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji.

- Jeśli w wyniku negocjacji zaproponowane ceny mogą mieć charakter cen rażąco niskich Zamawiający zastosuje procedurę badania określoną w punkcie 8. litera a niniejszego Ogłoszenia.

- Badanie i ocena ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w szczególności w celu zbadania jej zgodności z treścią niniejszego Ogłoszenia.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w przypadku nie złożenia takich dokumentów lub złożenia dokumentów nie potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Powyższa procedura może być zastosowania wyłącznie jeden raz.

- Informacje o wyniku ofert.

Po dokonaniu badania i oceny ofert Zamawiający podaje wszystkim Wykonawcom ostateczne ceny złożonych ofert a w przypadku dokonania czynności odrzucenia również o podstawie odrzucenia.

- Postępowanie odwoławcze.

W ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Wykonawca ma prawo wniesienia skargi z prośbą o dokonanie ponownej oceny ofert. Skarga musi być umotywowana.

Wniesienie skargi nie wstrzymuje możliwości podpisania umowy a Zamawiający nie musi na nią odpowiadać. W razie potwierdzenia się zarzutów Zamawiający powtarza czynność badania ofert w zakresie wskazanym w skardze.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście, faksem na numer +48 312 16 01. lub e-mailem na adres: j.kobylarczyk@itb.pl w terminie do dnia 15.09.2016 do godz. 12.00. W przypadku złożenia oferty w formie mailowej lub fax-owej wybrany Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w formie pisemnej przed podpisaniem umowy pod rygorem odrzucenia oferty.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Kierownik Oddziału Mazowieckiego mgr inż. Janusz Kobylarczyk

tel. +48 312 16 00, +48 312 16 03,   faks .+48 312 16 01, 609 099 930   e-mail j.kobylarczyk@itb.pl

Ogłoszenie zawiera 6 załączników, w tym:  Załącznik nr 1 - „Przedmiot oferty i wykaz prac”, Załączniki od 2 do 5 – formularze, Załącznik nr 6 – „Istotne dla stron postanowienia umowy”

### Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie  DO-250-21OM/16/KO

### Przedmiot oferty i wykaz prac

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aluminiowych przeszklonych ścianek działowych w klasie odporności EI30 wraz z montażem w konstrukcjach mocujących na potrzeby pracy statutowej  prowadzonej przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki ul. Przemysłowa 2.

- Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są ścianki działowe wymienione w p.2 od a) do f) wykonane w klasie odporności ogniowej EI30. Wszystkie materiały użyte do wykonania i montażu przedmiotowych przeszklonych ścianek działowych muszą pochodzić z jednego systemu, który dla przegrody o wymiarach co najmniej 3x3m posiada aprobatę ITB dla przegród o klasie odporności ogniowej EI30. Każdy z materiałów i elementów systemu użyty do realizacji zamówienia powinien we wszystkich przegrodach charakteryzować się jednakowymi parametrami, pochodzeniem (ten sam producent) , takimi samymi charakterystycznymi dla systemu wymiarami.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy:

- Element nr 1 – ściana działowa, profilowa aluminiowa, przeszklona o klasie odporności ogniowej EI 30, o wymiarach, szerokość x wysokość: 3 x 3 m, 
z jedną krawędzią niezamocowaną, profile bez wzmocnień, schemat konstrukcyjny zgodnie z rys. 1 a), w ścianie zamontowane 6 przeszkleń EI 30 o jednakowych wymiarach,

- Element nr 2 – ściana działowa, profilowa aluminiowa, przeszklona o klasie odporności ogniowej EI 30, o wymiarach, szerokość x wysokość: 3 x 3 m, 
z jedną krawędzią niezamocowaną, profile z obustronnymi wzmocnieniami przewidzianymi do stosowania w elementach o wysokości do 6 m, schemat konstrukcyjny zgodnie z rys. 1 a), w ścianie zamontowane 6 przeszkleń EI 30 o jednakowych wymiarach,

- Element nr 3 – ściana działowa, profilowa aluminiowa, przeszklona o klasie odporności ogniowej EI 30, o wymiarach, szerokość x wysokość: 3 x 3,6 m (powiększenie wysokości o 20% względem elementu wyjściowego – nr 1 i nr 2), z jedną krawędzią niezamocowaną, profile z obustronnymi wzmocnieniami przewidzianymi do stosowania w elementach o wysokości do 6 m, schemat konstrukcyjny zgodnie z rys. 1 b), 6 przeszkleń o takich samych wymiarach jak w elementach nr 1 i nr 2; + 3 dodatkowe przeszklenia o jednakowych wymiarach,

- Element nr 4 – ściana działowa, profilowa aluminiowa, przeszklona o klasie odporności ogniowej EI 30, o wymiarach, szerokość x wysokość: 3 x 4,5 m (powiększenie wysokości o 50% względem elementu wyjściowego), z jedną krawędzią niezamocowaną, profile z obustronnymi wzmocnieniami przewidzianymi do stosowania w elementach o wysokości do 6 m, schemat konstrukcyjny zgodnie z rys. 1 c), 9 przeszkleń o wymiarach takich jak w elementach nr 1 i 2,

- Element nr 5 – ściana działowa, profilowa aluminiowa, przeszklona o klasie odporności ogniowej EI 30 o wymiarach, szerokość x wysokość: 3 x 5,25 m (powiększenie wysokości o 75% względem elementu wyjściowego), z jedną krawędzią niezamocowaną, profile z obustronnymi wzmocnieniami przewidzianymi do stosowania w elementach o wysokości do 6 m, schemat konstrukcyjny zgodnie z rys. 1 d), 9 przeszkleń o wymiarach takich jak 
w elemencie nr 4; + 3 dodatkowe przeszklenia o jednakowych wymiarach,

- Element nr 6 – ściana działowa, profilowa aluminiowa, przeszklona o klasie odporności ogniowej EI 30 o wymiarach, szerokość x wysokość: 3 x 6,0 m (powiększenie wysokości o 100% względem elementu wyjściowego), z jedną krawędzią niezamocowaną, profile z obustronnymi wzmocnieniami przewidzianymi do stosowania w elementach o wysokości do 6 m, schemat konstrukcyjny zgodnie z rys. 1 e), 12 przeszkleń o wymiarach takich jak w elemencie nr 1 i 2.

Rysunek 1

- Ogólne warunki realizacji zamówienia:

  - Warunki realizacji zlecenia określa Umowa stanowiąca Załącznik nr 6 do ogłoszenia o Konkursie Ofert

  - Miejscem dostawy elementów systemu jest teren Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach 26-670 przy ul. Przemysłowej 2

  - Wszystkie elementy systemu dostarcza na własny koszt i ryzyko Wykonawca zamówienia. Wykonawca odpowiada za terminy i kompletność dostaw.

  - Wszystkie elementy systemu dostarczone przez firmy spedycyjne lub kurierskie powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznaczone. W szczególności poza danymi adresowymi dostawy powinny być oznaczone napisem: „Praca statutowa nr. NZP-103/2016”

  - Montaż ścianek odbywa się na terenie Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2,

- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

  - Wykonawca po podpisaniu umowy prześle  do Zamawiającego harmonogram dostaw i montażu

  - Wszystkie odstępstwa od harmonogramu dostaw i montażu mogące mieć wpływ na termin wykonania badań powinny być zgłaszane z 14 dniowym wyprzedzeniem

  - Montaż powinien być wykonany przez podwykonawcę lub osoby wymienione w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o Konkursie Ofert

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne informacje (lub rysunki) niezbędne do wykonania konstrukcji mocujących do badań

  - Wykonawca przekaże dokumentację techniczną planowanych do wykonania ścian przeszklonych

  - Do czasu odebrania przez Zamawiającego gotowego Elementu do badań Wykonawca odpowiada za jego kompletność i stan techniczny

- Wykonawca, w całym okresie realizacji Umowy winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz szkód wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 100.000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych).

- Płatność/etapowanie:

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści Umowy w podziale na następujące etapy płatności:

- Kwotę nie większą niż 43.500,00 zł netto powiększoną o podatek VAT w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowanie dostaw i montaży przewidzianych do realizacji w Etapie I,

- Pozostałą należność za realizację przedmiotu Umowy stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą netto określoną w treści Umowy i pierwszej raty płatności z punktu a) powiększoną o podatek VAT, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowanie dostaw i montaży przewidzianych do realizacji w Etapie II nie wcześniej niż 30.06.2017 roku.

### Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-21OM/16/KO

### OFERTA dla: Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Dotyczy oferty na dostawę aluminiowych przeszklonych ścianek działowych w klasie odporności EI30 wraz z montażem w konstrukcjach mocujących na potrzeby pracy statutowej nr NZP-103/2016 prowadzonej przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej

| l.p. | wyszczególnienie | wartość w zł (netto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiały podstawowe i pomocnicze, montaż - ścianka 3x3m spec. a) |  |
| 2. | Materiały podstawowe i pomocnicze, montaż - ścianka 3x3m spec. b) |  |
| 3. | Materiały podstawowe i pomocnicze, montaż - ścianka 3x3m spec. c) |  |
| 4. | Materiały podstawowe i pomocnicze, montaż - ścianka 3x3m spec. d) |  |
| 5. | Materiały podstawowe i pomocnicze, montaż - ścianka 3x3m spec. e) |  |
| 6. | Materiały podstawowe i pomocnicze, montaż - ścianka 3x3m spec. f) |  |

| Wartość netto PLN |  |
| --- | --- |
| Stawka VAT (%) |  |
| Wartość brutto PLN |  |

……….………………….…, dnia ___.___ 2016 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-21OM/16/KO

### OFERTA dla: Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Dotyczy oferty na dostawę aluminiowych przeszklonych ścianek działowych w klasie odporności EI30 wraz z montażem w konstrukcjach mocujących na potrzeby pracy statutowej nr NZP-103/2016 prowadzonej przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej

| l.p. | FIRMA / IMIĘ I NAZWISKO | ZAKRES UDZIAŁU W PROJEKCIE |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4, |  |  |
| 5, |  |  |
| 6, |  |  |

……….………………….…, dnia ___.___ 2016 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250- 21OM/16/KO

### OFERTA dla: Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Dotyczy oferty na dostawę aluminiowych przeszklonych ścianek działowych w klasie odporności EI30 wraz z montażem w konstrukcjach mocujących na potrzeby pracy statutowej nr NZP-103/2016 prowadzonej przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej

| L.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia, a także wskazanie miejsce wykonania zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

W załączeniu przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia podobne zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

……….………………….…, dnia ___.___ 2016 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 5 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-21OM/16/KO

### OFERTA dla: Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Dotyczy oferty na dostawę aluminiowych przeszklonych ścianek działowych w klasie odporności EI30 wraz z montażem w konstrukcjach mocujących na potrzeby pracy statutowej nr NZP-103/2016 prowadzonej przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej

| Lp | Element | system | kolor | szkło | terminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | dostawa | montaż |
| a | 3x3m |  |  |  |  |  |
| b | 3x3m |  |  |  |  |  |
| c | 3x3,6m |  |  |  |  |  |
| d | 3x4,5m |  |  |  |  |  |
| e | 3x5,25m |  |  |  | Do późniejszych ustaleń |
| f | 3x6m |  |  |  |  |

Zobowiązujemy się do wykonania zlecenia w deklarowanej specyfikacji i terminach określonym w harmonogramie.

……….………………….…, dnia ___.___ 2016 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 6 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-21OM/16/KO

Istotne dla stron postanowienia umowy

UMOWA Nr DO-250-xx OM/16

zawarta w dniu ____.____.2016 r. pomiędzy:

Instytutem Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000158785, REGON: 000063650, NIP 525 000 93 58, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

- mgr Joannę Krzemińską - Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych

- dr Elżbietę Dobrzelecką - Zastępcę Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych – Gł. Księgowego

a

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, REGON: _________________, NIP: _________________, zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

- ____________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________

§ 1

Przedmiotem umowy jest  dostawa aluminiowych przeszklonych ścianek działowych w klasie odporności ogniowej EI30 wraz z montażem w konstrukcjach mocujących na potrzeby pracy statutowej nr NZP-103/2016 prowadzonej przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia __.__.2016, oraz ofertą po negocjacjach z dnia __.__.2016 wybraną w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie konkursu ofert i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy

§ 2

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie:

Etap I -

a) dostawa  i montaż ścianki zgodnej ze specyfikacją  poz. a) tabeli z Załącznika nr 5  nie później niż: dostawa - ……………… , montaż - ………………….. .
b) dostawa  i montaż ścianki zgodnej ze specyfikacją  poz. a) tabeli z Załącznika nr 5  nie później niż: dostawa - ……………… , montaż - ………………….. .

c) dostawa  i montaż ścianki zgodnej ze specyfikacją  poz. a) tabeli z Załącznika nr 5  nie później niż: dostawa - ……………… , montaż - ………………….. .

d) dostawa  i montaż ścianki zgodnej ze specyfikacją  poz. a) tabeli z Załącznika nr 5  nie później niż: dostawa - ……………… , montaż - ………………….. .

Etap II –

Do realizacji w 2017 roku. Terminy dostaw i montażu wyrobów z poz. e) i f) tabeli z Załącznika nr 5 Zamawiający uzgodni z Wykonawcą biorąc pod uwagę harmonogram badań i plan produkcji Wykonawcy

Uwaga: Badania poszczególnych ścianek ujęte są w terminarzu badań Laboratorium Badań Ogniowych. Jeżeli plan dostaw i montaży będzie odbiegał od oczekiwanych terminów Zamawiający wymaga, że odstępstwa od harmonogramu dostaw i montażu mogące mieć wpływ na termin wykonania badań Wykonawca  powinien zgłaszać z 14 dniowym wyprzedzeniem

§ 3

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę oraz podmioty wymienione w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert.

- Miejsce wykonania przedmiotu umowy: ITB Oddział Mazowiecki, Pionki ul. Przemysłowa 2.

- Wykonawca dostarczy sześć kompletnych elementów zgodnie ze specyfikacją z Załącznika nr 5 do ogłoszenia o Konkursie Ofert i zamontuje je w konstrukcjach mocujących przygotowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy wszystkie części składowe elementów przedmiotu umowy i wykona montaż w cenie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §7 .

- Odbiór ścianek przez Zamawiającego wykonywanie będzie po ukończeniu kolejnych elementów niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę faktu ukończenia prac. Odbiór poszczególnych etapów nastąpi po podpisaniu zbiorczego protokołu bez uwag.

§ 4

1. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawach objętych niniejszą umową:

  - ze strony Zamawiającego: ……………………………………….., tel. ……………..

  - ze strony Wykonawcy: ……………………………..……………., tel. …………….

2. Korespondencja pomiędzy stronami odbywać się będzie w formie pisemnej, na adresy:

a. Zamawiający: …………………, e-mail: ………………………………………...

b. Wykonawca:……………………, e-mail: …………………………………….

3. Każda zmiana danych teleadresowych wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony pod rygorem, że korespondencja wysłany na adres dotychczasowy uznana będzie za doręczoną prawidłowo.

4. Strony dopuszczają również korespondencję e-mail, na adresy wskazane w ust. 2 z jednoczesnym potwierdzeniem korespondencji w formie pisemnej, przesłanym listem poleconym.

§ 5

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1  „Przedmiot oferty i wykaz prac” oraz specyfikacją z Załącznika nr 5

- Wykonawca zrealizuje zlecenie przy użyciu systemu ……………………………………

- Wykonawca użyje szyb o grubości …………mm typu ……………… produkcji ………………………………………………………………………………………………………. .

§ 6

            - Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy na zasadach ogólnych.

            - Wykonawca, w okresie realizacji umowy winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz szkód wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług na sumę gwarancyjną nie niższa niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Kopia posiadanej polisy stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.

§ 7

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie netto  ___.______,__ PLN (słownie: ____________________________ _______________________________________________________________________ zł __/100), do której zostanie doliczony 23% podatek VAT, co w sumie daje kwotę brutto ___.______,00 PLN (słownie: _____________________________________________________________________ ______ ___________________________ zł 00/100) w podziale na następujące etapy płatności:

- Kwotę _____.___.__  PLN netto (słownie: __________________________________ zł __/100), do której zostanie doliczony 23% podatek VAT, co w sumie daje kwotę brutto ___.______,00 PLN (słownie: __________________________ ___________________________ zł __/100) w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po zrealizowaniu dostaw i montaży przewidzianych do realizacji w Etapie I,

- Kwotę ___.____,__ PLN netto (słownie: ________________________________ zł __/100), do której zostanie doliczony 23% podatek VAT, co w sumie daje kwotę brutto ___.______,00 PLN (słownie: __________________________ ___________________________ zł __/100) w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po zrealizowaniu dostaw i montaży przewidzianych do realizacji w Etapie II, nie wcześniej niż 30.06.2017 roku.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu niniejszej umowy podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, przy czym należność zostanie zapłacona przez Zamawiającego nie później niż 14 dni od doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 i 3 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 8

- Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy za:

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,

- z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminach wskazanych § 2 – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowej zapłaty faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy skutkujących koniecznością wprowadzenia takiej zmiany – za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana może zostać wprowadzona tylko w takim zakresie, w jakim jest ona uzasadniona okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10

- Strony zobowiązując się załatwiać spory w drodze polubownej. W razie braku polubownego załatwiania sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Kodeks Cywilny.

- Niniejsza umowa została zawarta w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

  - Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert pt. „Przedmiot oferty i wykaz prac”

  - Kopia oferty Wykonawcy z dnia ____.____.2016

  - Protokół z negocjacji z dnia ____.____.2016

  - Kopia polisy zgodnie z §6 p.2

Zamawiający						                         Wykonawca

# Text boxes

FORMULARZ CENOWY

POTENCJAŁ WYKONAWCZY

DOŚWIADCZENIE

(wykaz wykonanych zleceń podobnych)

SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM