SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane:

Przebudowa Hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 
w Warszawie

Postępowania nr DO-250-25 TA/16

o wartości do 5 225 000 EURO

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w BZP 
w dn. 27.07.2016  pod Nr -165697-2016

zmiana terminu w dniu 22.08.2016 pod Nr -186005-2016

zmiana terminu i warunków udziału w dniu 19.09.2016 pod Nr 147154-2016

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzemińska

Warszawa, dnia 16.09.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I:	Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdział II:	Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik Nr 3: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 4: Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu;

Załącznik Nr 5: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym.

Rozdział III:	Formularz Oferty wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1:	Tabela wartości elementów scalonych.

Załącznik Nr 2:	Wykaz stawek i narzutów.

Załącznik Nr 3:	Układ wzorcowy kosztorysu ofertowego na cenach scalonych

Rozdział IV:	Opis przedmiotu zamówienia.
Wykaz dokumentacji technicznej.

Rozdział V:	Przedmiary  robót.

Rozdział VI:	Wzór umowy.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

ROZDZIAŁ I

instrukcja dla WYKONAWCÓW (IDW)

1. 	Zamawiający.

Nazwa: Instytut Techniki Budowlanej

Adres: ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

telefon: (0 22) 579-63-19;  faks: (0 22) 825-52-86;

e-mail:  k.pogodzinska@itb.pl;  a.orzelek@itb.pl   adres strony internetowej: WWW.itb.pl   godziny urzędowania: od  800 do 1600

2. 	Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

DO-250-25 TA/16. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

3.	Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.	Przedmiot zamówienia.

4.1.	Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie.

4.2.	Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wynosi 5 lat.

  - Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV-VI niniejszej SIWZ.	

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej 35-cio letniej Hali stalowej OTWR o wym.55,10 x 18,0 x 8,40 (wysokość do kalenicy), zgodnie z opracowanym Projektem budowlanym , polegająca m.in. na całkowitym demontażu lekkiej obudowy ścian, dachu, ślusarki okiennej i drzwiowej, następnie wzmocnieniu konstrukcji stalowej i wykonaniu nowej obudowy ścian i dachu z montażem nowej ślusarki okiennej i drzwiowej ( w tym dwóch bram rolowanych), wykonanie podłogi przemysłowej , wykonanie dwóch osobnych pomieszczeń zaplecza socjalno-biurowego wewnątrz hali , wykonanie robót instalacyjnych: elektrycznych, wod-kan, instalacji gazowej z montażem instalacji  c.o. w postaci promienników gazowych pod stropem hali .Zamówienie obejmuje także wykonanie elementów infrastruktury : przyłącze wodociągowe , przykanaliki oraz zakres robót drogowych –etap I .

  - CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów związanych z edukacją i badaniami 
45000000-7 Roboty budowlane	
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji	
45111300-1 Roboty rozbiórkowe	
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę	
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych	
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	
45421131-1 Instalowanie drzwi	
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej	
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych	
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	
45442100-8 Roboty malarskie	
45410000-4 Tynkowanie 	
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne	
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

4.5a.	Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda, wykazania przez Wykonawcę w Ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,                  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa           w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4.5b.  	Podczas realizacji zamówienia, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.6.  	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.7.	Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290              z późn. zm.).

4.8.	Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego polegających na:	
a) wykonaniu robót drogowych na całym terenie ITB Ksawerów 21 (w tym zwłaszcza elementów etapu I a zaznaczonego na planie zagospodarowania). 	
b) wykonaniu robót ewentualnej rozbudowy Hali OTWR o II etap – budowa wielkogabarytowej komory badawczej

5.	Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 8-miu miesięcy od rozpoczęcia robót budowlanych.

Uwaga: Zamawiający jest w trakcie procedury uzyskiwania Decyzji Pozwolenia na budowę; termin rozpoczęcia realizacji uzależniony jest od terminu przekazania wykonawcy uprawomocnionej Decyzji.

6.	Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

6.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

    - posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.:	
Wykonał co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane o wartości minimum 1 mln PLN netto każde, polegające na budowie/przebudowie budynków oddanych do użytku, z czego co najmniej jednego budynku hali przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy większej lub równej 1000 m2

Zamawiający wymaga aby minimum dwa zamówienia w odniesieniu do wykonania robót były wykazywane przez pojedynczy podmiot, tj. Wykonawcę w przypadku samodzielnego składania oferty, członka konsorcjum lub podmiotu trzeciego na którego zasobach Wykonawca będzie polegał.

W przypadku, gdy wartość zamówienia została określona w walucie innej, niż złoty polski Wykonawca przeliczy ją na zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

    - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

a.	Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (oraz przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), posiadającą co najmniej 5-letnią praktykę zawodową . Osoba ta powinna posiadać doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie budynków, z czego co najmniej jednego budynku hali przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji stalowej o pow. zabudowy większej lub równej 1000 m2 oddanych do użytku.

- Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 65) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1946 z późn. zm.):

-  mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej ,

- jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca musi wykazać:

- posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 zł (słownie jeden milion);

W przypadku, gdy wartość środków finansowych została określona w walucie innej, niż złoty polski Wykonawca przeliczy ją na zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

6.1.4.	posiadania uprawnień do wykonywania działalności/czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania ww warunku.

  - Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) i Wykonawców, którzy posiłkują się innymi podmiotami zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:

6.3.1.	Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

6.3.2.	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6.3.3.	Nie może również podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ustawy Pzp podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia.

6.4.	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

7.	Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu

7.1.	Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 1).

    - Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 2) wraz z Listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# 7.2.	Dla oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawcy powinni przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 3).

    - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów – poświadczeń, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – innych dokumentów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do robót budowlanych wykonanych na rzecz Zamawiajacego.

Zaleca się, aby dla sporządzenia wykazu Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 4 do Rozdziału II („Doświadczenie”).

    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do Rozdziału II, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia  niezbędnych dla wykonania zamówienia wymaganymi dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt 6.1.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

    - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej w pkt 6.1.3 lit. a niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Wykreślono

    - W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków opisanych w pkt 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów:

- oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców,

- dokumentów wymienionych w pkt 7.1.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców,

- pisemnego zobowiązania tych podmiotów (lub innych dokumentów z których zobowiązanie będzie wynikać), do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

- dokumentów dotyczących w szczególności zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów tych podmiotów przy wykonywania zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tymi podmiotami, zakresu i okresu udziału tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia,

- dokumentów wymienionych w pkt 7.2.4.

Powołanie się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia co najmniej w zakresie wykonania robót jakimi potwierdził spełnienie opisanego w pkt 6.1.1 warunku.

7.2.7.	Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie będzie mógł przedstawić
            wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
            i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument pozwalający na ocenę, czy
            spełniony jest warunek opisany w pkt. 6.1.3. niniejszej Instrukcji dla
            Wykonawców.

7.3.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)	w pkt 7.1.3., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

7.4.	Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 7.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

7.5.	Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. ppkt 1) lit. a i b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.6.	Dokumenty i oświadczenie wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do
            wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinny być składane w formie oryginału
            lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenie
           o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i Lista podmiotów należących do tej
           samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
           kapitałowej, powinny być złożone w oryginale. Dokumenty sporządzone w języku
           obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.7.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
            w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.2.6., kopie dokumentów
            dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
            zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

7.8.	W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia i że spełnione są warunki
            udziału w postępowaniu Wykonawcy składający wspólną ofertę:

  - Oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. i 7.1.2. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.1.3. albo odpowiadające im określone w pkt 7.3. i 7.4., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

  - dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. – 7.2.7. mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę;

  - oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich  Wykonawców.

8.	Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi obejmować całość zamówienia.

  - Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale III SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty:

    - Kosztorysy ofertowe na cenach scalonych w układzie zgodnym z Załącznikiem nr 3 do Rozdziału III.

    - Tabela wartości elementów scalonych na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Rozdziału III.

    - Wykaz stawek i narzutów zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Rozdziału III.

8.4.	Wraz z ofertą powinny być złożone:

    - Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7;

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz
z ofertą - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

8.4.4.	Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.

  - Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II i III niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  - Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.

  - Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

  - Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 8.3. powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwa dołączone do oferty określone w pkt. 8.4.2 i/lub 8.4.3 powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza.

  - Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.10. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

  - W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec i w ofercie wykazać przedkładając stosowne wyjaśnienia, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

oraz opisane:

„Oferta na postępowanie nr DO-250-25 TA/16 –

Przebudowę Hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

Nie otwierać przed dniem 07.10.2016 r., godz. 11:15.

  - Wymagania określone w pkt 8.9. – 8.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

  - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane i opisane (w przypadku wycofania oferty bez określenia: „Nie otwierać przed dniem __ __ 2016 r.”) tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.

9.	Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty winny być złożone w terminie do 07.10.2016 r., do godziny 11:00. w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Filtrowa 1, pok. 27 (Kancelaria).

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.

10.	Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 22/ 825-52-86) lub drogą elektroniczną (e-mail: k.pogodzinska@itb.pl; a.orzelek@itb.pl). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Pytania należy kierować drogą mailową, faksem lub na adres: Instytut Techniki Budowlanej  ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa . W celu usprawnienia odpowiedzi na zapytania , Wykonawca prześle treść zapytania drogą elektroniczną w postaci edytowalnego pliku w formacie .doc.

  - Zamawiający wyznacza zebranie wszystkich Wykonawców na dzień 25.08 2016 roku godzina 11:00. Zebranie odbędzie się w bud. A ul. Ksawerów 21.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub treścią protokółu z zebrania wszystkich Wykonawców, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 10.2. oraz zmiany treści niniejszej SIWZ, zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ.

  - W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt 10.2. i 10.5., termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.

  - Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami: Katarzyna Pogodzińska tel. (22) 5796-319, Andrzej Orzełek 
tel. (22) 5796-115

11.	Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

11.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia, dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.3.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12.	Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w dniu 07.10.2016 r., o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego: ul. Filtrowa 1 w Warszawie, pokój nr 149.

13.	Otwarcie i ocena ofert.

13.1.	Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Po otwarciu ofert Zamawiający dokona:

    - oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

    - badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

  - Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1  i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż 
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert oraz być złożone w sposób określony w pkt 10.1, o ile w wezwaniu Zamawiający nie postanowi inaczej.

  - Zamawiający, o ile uzna to za konieczne, wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.

  - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w szczególności wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający:

    - wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1, ust. 2 ustawy Pzp;

    - odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

    - Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

14.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:	
A.  cena – 			waga 95 %	 
B. okres gwarancji – 	waga   5%

14.2.	W kryterium A - cena oferty będą ocenione, a punkty wyliczone zgodnie z następującym wzorem:

Cena oferty najtańszej

---------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga.

Cena oferty badanej

14.3	W kryterium B-okres gwarancji (podany w pełnych miesiącach), punkty będą wyliczone zgodnie z następującym wzorem:

Okres gwarancji oferty badanej

--------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga.

Okres gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji

UWAGA: Zamawiający oczekuje , że minimalny oferowany okres gwarancji wynosi 36 miesiący od daty zakończenia danej roboty, zaś maksymalny to 96 miesięcy. Okres gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy będzie traktowany na potrzeby wyliczenia punktów jak 96-cio miesięczny.

14.4.	Punkty, wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznane w poszczególnych kryteriach (jak w p.14.2 i 14.3) zostaną następnie zsumowane wg poniższej zasady:	

P(suma uzyskanych punktów)= A (liczba punktów w  kryterium cena) + B (liczba punktów w kryterium okres gwarancji).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów.

14.5.	Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.6.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

15.	Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

16.	Udzielenie zamówienia.

16.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

16.2.	Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie zawierać będzie:

(1) informacje o Wykonawcach wykluczonych z postępowania z uzasadnieniem faktycznym i prawnym wykluczenia,

(2) informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym odrzucenia oraz

(3) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z nazwą (firmą) albo imieniem i nazwiskiem, siedzibą albo miejscem zamieszkania i adresem Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

(4) termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Informacja, o której mowa w pkt (3), zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

  - Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.	Wymagania dotyczące wadium.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30.000 zł

(słownie złotych: trzydzieści tysięcy ).

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a)	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

w Banku Pekao O/Warszawa konto nr: 16 1240 5918 1111 0000 4906 9512,

b)	poręczeniach bankowych;

c)	poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d)	gwarancjach bankowych;

e)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

f)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

  - Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 17.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 17.2. zostanie wykluczony z postępowania.

  - Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 17.10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:

17.10.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

-	odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

-	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-	zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

17.10.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (pkt 7.1.2 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców), lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (pkt 13.7.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie Przedmiarów robót stanowiących Rozdział V niniejszej SIWZ.

18.2.	Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 18.1. należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej na bazie stawek i narzutów zgodnych z Zał. 2 do Formularza oferty. 
Do oferty dołączyć kosztorysy ofertowe w formie wydruku zgodnie z układem z Zał. 3 do formularza oferty (kosztorys uproszczony)  z cenami scalonymi poszczególnych pozycji kosztorysowych ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robót.

  - Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca winien wpisać do Tabeli wartości elementów scalonych, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Formularza oferty, oraz w tej Tabeli wyliczyć cenę oferty brutto.

  - Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót.  Wszystkie błędy ujawnione w Przedmiarach robót oraz w dokumentacji projektowej Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 10.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów , Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie wyżej wymienionych parametrów nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę,  a Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego wykaże w ofercie, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

  - Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe.

  - Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale VI –Wzór Umowy. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia , których w Przedmiarach robót  i Tabeli wartości elementów scalonych nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarach robót.

  - Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł).

18.9.	Cena oferty, ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

19.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru):

        - pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

        - poręczeniach bankowych,

        - poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

        - gwarancjach bankowych,

        - gwarancjach ubezpieczeniowych

        - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Rozdziale VI niniejszej SIWZ.

- Postanowienia dodatkowe.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:

    - Harmonogram rzeczowo-finansowy Robót (w tygodniach) potwierdzający możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt 5 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców i określający zakres robót podlegający częściowej płatności, o której mowa w § 11 Rozdziału VI;

    - Umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierająca upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności;

    - Kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dotyczące osób, które sprawują funkcję przy realizacji przedmiotu umowy dla których ustawa – Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych funkcji.

  - O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 20.1., Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem.

  - Przystępując do realizacji robót, Wykonawca:

- powinien posiadać ubezpieczenia określone w Rozdziale VI – Wzór umowy, Załącznik OWU,

- sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

21.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

  - Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

  - Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

21.5.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni jeśli została przesłana w inny sposób.

  - Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

21.7	Odwołania inne niż określone w punkcie 21.5 i 21.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

21.8	Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

21.9	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

21.10	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 21.9. Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzednim nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.

21.11	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołanie powinno:

- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

- określać żądanie odwołującego;

- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

        - nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp,

        - uiszczono wpis.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddali opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

  - Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

  - Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.

  - KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp.

  - Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

  - Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ II

# OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Rozdziału II

DO-250-25 TA/16

Nr postępowania

MY NIŻEJ PODPISANI

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę Hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie.

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się             o udzielenie zamówienia a także podmioty, o których mowa w pkt 7.2.6. Instrukcji dla Wykonawców, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

__________________ dnia __. __.2016  r.

______________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Rozdziału II

DO-250-25 TA/16

Nr postępowania

MY NIŻEJ PODPISANI

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę Hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 
w Warszawie.

oświadczamy, że:

nie należymy do grupy kapitałowej.*

należymy do grupy kapitałowej i w załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. *

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                   o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __. __.2016  r.

______________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Rozdziału II

DO-250-25 TA/16

Nr postępowania

MY NIŻEJ PODPISANI

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę Hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 
w Warszawie.

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __. __.2016 r.

______________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Rozdziału II

DO-250-25 TA/16

Nr postępowania

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę Hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie.

oświadczamy, że wykonaliśmy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

| Nazwa Wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie* | Nazwa i adres Zamawiającego; miejsce wykonania zamówienia | Rodzaj zamówienia w tym informacje pozwalające na ocenę warunków określonych w pkt 6.1.1. Instrukcji dla Wykonawców | Wartość (brutto) zamówienia | Czas realizacji początek koniec (data) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga: Załączyć dowody potwierdzające wykonanie zamówień wymienionych w tabeli w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ich ukończenie.

Oświadczamy, że podmioty wymienione w poz. ………., na których doświadczeniu polegamy wykazując spełnienie warunku określonego w pkt  6.1.1. Instrukcji dla Wykonawców, będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 7.2.6. Instrukcji dla Wykonawców.*

*Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli w kol. 1 tabeli oświadczy, że wymieniane w tabeli zamówienia zostały przez niego (poszczególnych członków konsorcjum) wykonane.

__________________ dnia __.__.2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Rozdziału II

DO-250-25 TA/16

Nr postępowania

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę Hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie.

oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia:

| L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | FUNKCJA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE | PODSTAWA DYSPONOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. ............... wykazu będą nam oddane do dyspozycji przez podmioty trzecie w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.2.6. lit. c) i d) Instrukcji dla Wykonawców.*

*Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli go nie dotyczy.

__________________ dnia __.__.2016 r.												                    __________________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

ROZDZIAŁ IIi

# FORMULARZ OFERTY

# WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁĄCZNIKÓW

DO-250-25 TA/16

Nr postępowania

Do: Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
Przebudowę Hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie.

MY NIŻEJ PODPISANI

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na: ........................................ ...................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY:

3.1 wykonanie przedmiotu zamówienia

za cenę netto _____________ zł (słownie złotych _________________________), powiększoną o podatek VAT ___ %, co w wyniku daje cenę brutto ___________ zł (słownie złotych ___________________________________________________ ),

zgodnie z załączonymi do oferty kosztorysami ofertowymi i Tabelą wartości elementów scalonych Zał. Nr 1 Rozdz. III.

3.2 Okres gwarancji: _____________ (słownie_____________) miesięcy

3.3 Stawki roboczogodziny kosztorysowej netto/brutto (za roboty nie ujęte w formularzu cenowym) wg Zał. Nr 2 Rozdz. III.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 8 miesięcy

- AKCEPTUJEMY  okres rękojmi wynoszący 5 lat.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni  od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ________________ zł, w formie _____________________________________ ; wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr: _____________________.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:

a) ______________________________________________________________________

(zakres robót/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

b) ______________________________________________________________________

(zakres robót/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _________________________________

_________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, że: niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne*/ informacje i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od ____ do ____ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa          w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co potwierdzamy w załączonych do niniejszej oferty wyjaśnieniach*.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

faks __________________ , e-mail _________________________tel. __________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

15.	ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

-	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

-	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __.__.2016 r.

___________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 1

# do Formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH |
| --- | --- |

DO-250-25 TA/16

Nr postępowania

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę Hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie. Podaję poniżej zestawienie wartości elementów scalonych

| L.p. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Roboty budowlane |  |
| 2. | Instalacje sanitarne (bez przyłączy wod-kan) |  |
| 3. | Instalacje elektryczne |  |
| 4. | Przyłącza wod-kan |  |
| 5. | Roboty drogowe – etap I |  |
| RAZEM |  |
| VAT __. % |  |
| OGÓŁEM |  |

__________________ dnia __.__.2016 r.

__________________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW |
| --- | --- |

DO-250-25 TA/16

Nr postępowania

Przebudowa Hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym , oświadczamy, że przy realizacji zamówienia zobowiązujemy się stosować poniżej podane stawki i narzuty:

| POZYCJA | WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI | JEDNOSTKA | STAWKA OBLICZENIOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROBOCIZNA KOSZTORYSOWA (R) Roboty budowlane Roboty instalacyjno-sanitarne Roboty elektryczne Roboty drogowe | zł/1 r-g ………. ………. ………. ………. | wg kosztorysu ofertowego |
| 2. | SPRZĘT (S) | 1 m-g | wg kosztorysu ofertowego lub aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” |
| 3. | MATERIAŁY (M) * | j.m. | wg kosztorysu ofertowego lub udokumentowanych cen zakupu, jednak nie wyższych niż aktualne ceny podawane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” |
| 4. | KOSZTY POŚREDNIE (KP) od R+S Roboty budowlane Roboty instalacyjno-sanitarne Roboty elektryczne Roboty drogowe | % ………. ………. ………. ………. | wg kosztorysu ofertowego |
| 5. | ZYSK KALKULACYJNY (Z) od R+S+Kp Roboty budowlane Roboty instalacyjno-sanitarne Roboty elektryczne Roboty drogowe | % ………. ………. ………. ………. | wg kosztorysu ofertowego |

*) Koszt zakupu i transportu materiałów nie stanowi osobnej pozycji kalkulacyjnej-uznaje się, że został uwzględniony w pozostałych elementach cenotwórczych.

Powyższy wykaz stawek i narzutów został zastosowany w załączonych kosztorysach ofertowych oraz będzie  stanowić podstawę kalkulacji cen robót dodatkowych a nieprzewidzianych w opisach robót, przedmiarach robót lub zamiennych, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

_______________ dnia __ __ 2016 roku	_______________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

# do Formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KOSZTORYSY OFERTOWE (układ wzorcowy) |
| --- | --- |

DO-250–25 TA/16

Nr postępowania

Przebudowa Hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie.

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, załączamy kosztorysy ofertowe (wartości netto) na roboty: budowlane, sanitarne, elektryczne i drogowe w poniższym układzie.

(poniżej Zamawiający przedstawia wzorcowy układ uproszczonych kosztorysów ofertowych na roboty z cenami scalonymi  )

| L.p. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów | Jednostka | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wyceny | rozliczeniowych ROBÓT | Nazwa | Ilość | jedn. PLN (netto) | PLN (NETTO) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .. | .. | .. |  |  |  |  |
| .. | .. | .. |  |  |  |  |
| .. | .. | .. |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |

__________________ dnia __.__.2016 r.

______________________________

# (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

ROZDZIAŁ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zał. nr 1.IV zamienny – Opis zamienny

Dokumentacja techniczna (pliki elektroniczne)

Zał. nr 2.1.IV – Ekspertyza techniczna konstrukcja IV 2016

Zał. nr 2.1.IV ZDJ – Zdjęcia do ekspertyzy technicznej konstrukcji

Zał. nr 2.1.IV RYS – Rysunki do ekspertyzy technicznej konstrukcji

Zał. nr 2.2.IV – PT. Konstrukcja

Zał. nr 2.3.IV – PT. Architektura

Zał. nr 2.4.IV – PT. Instalacje elektryczne

Zał. nr 2.5.IV – PT. Instalacje sanitarne

Zał. nr 2.6.IV – PT. Drogi – podział na etapy

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

Zał. nr 3.1.IV – ST Architektura i konstrukcje budowlane

Zał. nr 3.2.IV – ST Drogi

Zał. nr 3.3.IV – ST-E1 Roboty elektryczne

Zał. nr 3.4.IV – ST-E2 Instalacja odgromowa

Zał. nr 3.5.IV – ST Sanitarne

ROZDZIAŁ V

PRZEDMIARY ROBÓT

(pliki elektroniczne)

Zał. nr 1.V –  Przedmiar budowlany zamienny				.pdf, .ath

Zał. nr 2.V – Przedmiar drogowy etap I zamienny				.pdf, .ath

Przedmiary sanitarne:

Zał. nr 3.1.V – Przedmiar sanitarne wod. – kan. zamienny			.pdf, .ath

Zał. nr 3.2.V – Przedmiar sanitarne instalacja gazowa zamienny		.pdf, .ath

Zał. nr 3.3.V – Przedmiar sanitarne ogrzewanie zamienny			.pdf, .ath

Zał. nr 3.4.V – Przedmiar sanitarne wentylacja zamienny			.pdf, .ath

Zał. nr 3.5.V – Przedmiar sanitarne przyłącze wodociągowe zamienny	.pdf, .ath

Zał. nr 3.6.V – Przedmiar sanitarne przykanalik zamienny			.pdf, .ath

Zał. nr 4.V – Przedmiar elektryczny zamienny				.pdf, .ath

ROZDZIAŁ VI

## WZÓR UMOWY

Załącznik OWU

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego roboty budowlane pod nazwą Przebudowa Hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 209 z późn. zm.) na podstawie dokumentacji technicznej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył do uzgodnienia z Zamawiającym – Harmonogram rzeczowo-finansowy Robót (w tygodniach) z uwzględnieniem terminów i rodzajów robót. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowiązany zaakceptować Harmonogram lub odmówić jego akceptacji. W razie braku akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowiązany dokonać poprawek w ciągu 7 dni od otrzymania od Zamawiającego informacji o uwagach.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z dokumentacją techniczną, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi, a także poznał istniejący stan faktyczny z należytą starannością.

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

- projektem budowlano-wykonawczym,

- przedmiarem robót,

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- ofertą Wykonawcy,

- Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót, o którym mowa w §1 ust.3 Umowy;

- przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami techniczno-         budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz prawem          obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Umowne roboty zostaną wykonane w całości / części* przez Wykonawcę i z jego    materiałów, przy czym na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany    jest posiadać: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie i okazywać je na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamówienie należy realizować zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie. Jeżeli Wykonawca przedstawił w ofercie konkretne nazwy materiałów, które zabuduje, konkretne technologie, to zobowiązany jest je zastosować w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy lub zastosować rozwiązania równoważne po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Powyższe ma zastosowanie również do Podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym określonym w § 8, do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1.

§ 2.

Kolejność ważności dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

- Umowa;

- Dokumentacja techniczna wraz z STWiOR oraz Opis Przedmiotu Zamówienia,

- Oferta Wykonawcy;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu Umowy

- Rozpoczęcie robót określonych w § 1, ustala się na dzień przekazania Wykonawcy prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Zamawiający nie przekaże terenu robót do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4 i § 6 ust. 1 Umowy. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zakończenie robót nastąpi 8 miesięcy od terminu określonego w ust.1. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do Dziennika Budowy potwierdzającym zakończenie robót budowalnych i gotowość Przedmiotu Umowy do odbioru.

§ 4

Nadzór nad realizacją Umowy

- Zamawiający ustanawia INSPEKTORA NADZORU w osobie ………………………. posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr …………………., powierza mu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane

- Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA ROBÓT w osobie ………………………………… posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr …………………………………..

- Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy, lub na wskazany adres do korespondencji.

- Zamawiający może zażądać w każdym czasie od Wykonawcy zmiany osób  wykonujących Przedmiot umowy, jeżeli uzna, że nie wykonują, bądź nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z Umowy.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Najpóźniej w dniu przekazania terenu robót Zamawiający nieodpłatnie przekaże Wykonawcy dwa kompletne egzemplarze dokumentacji technicznej.

- Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt (w uzgodnieniu z Zamawiającym) doprowadzi energię elektryczną i wodę do placu budowy w celu realizacji robót. Zamawiający użyczy mediów odpłatnie. Koszty opomiarowania obciążą Wykonawcę. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren robót oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swoich robót. Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę robót, majątku własnego, jak i majątku Zamawiającego oraz osób trzecich znajdującego się w obrębie Terenu Budowy, a także za zabezpieczenie Robót przed skutkami warunków atmosferycznych.

- Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania terenu robót, o którym mowa w § 3 ust.2 Umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące osób, które sprawują funkcję przy realizacji przedmiotu umowy dla których ustawa – Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych funkcji.

- Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu robót, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia terenu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w tym wykorzystywanych do transportu materiałów i urządzeń, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na terenach sąsiadujących lub innych terenach, a spowodowanych realizacją robót budowalnych. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót i potrącić należność z pierwszej należnej Wykonawcy płatności.

- Usuwanie na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń na terenie budowy, terenie Sąsiadującym i poza tymi terenami powstałych w związku z wykonywaniem robót oraz bieżące utrzymywanie ich w czystości.

- Dbałość o środowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady i zanieczyszczenia z terenu budowy, a w szczególności gruz, ścieki, pyły, hałas, wyziewy były możliwie najmniejsze, a w każdym razie, aby nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnośnie sposobu zagospodarowania odpadów powstałych w związku z wykonywaniem robót zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywając się wszelkich odpadów w sposób zgodny z prawem opłacając wszelkie związane z tym koszty.

- Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiającego wszelką odpowiedzialność materialną związaną z usuwaniem zanieczyszczeń środowiska związanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawców lub jakiegokolwiek podmiotu działającego na ich rzecz, a także ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na terenie robót i na terenie Sąsiadującym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

- przyjęty teren robót do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego jego części lub całości,

- wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 11 ust. 2 w ciągu 2 dni od daty stwierdzenia takich faktów,

- bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności Dziennika budowy, książki obmiaru wykonanych i odebranych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić INSPEKTOROWI NADZORU wglądu w roboty, a w szczególności wstęp na teren budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin materiałów i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestniczenie przy próbach, testach i rozruchach oraz zgłaszanie INSPEKTOROWI NADZORU Inwestorskiego do odbioru robót ulegających zakryciu.

- Przedmiot umowy powinien być wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren robót wszystkie materiały – określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji technicznej, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Materiały, o których mowa w ust. 8, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać wymaganiom określonym  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z późn. zm.), a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń właściwe oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, kopię certyfikatu i/lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania  robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków należycie, Zamawiający będzie upoważniony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie będzie obciążało Wykonawcę.

§ 6

Ubezpieczenia

- W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do posiadania co najmniej przez okres realizacji przedmiotu umowy następujących rodzajów ubezpieczeń:

- Ubezpieczenia budowlano/montażowego (CAR/EAR) na bazie wszystkich ryzyk z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości niniejszej umowy (pełna wartość odtworzeniowa),

Ubezpieczonymi w ramach tej umowy ubezpieczenia będą: Wykonawca, wszyscy podwykonawcy zaangażowani w realizację umowy oraz Zamawiający.

- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem robót wynikających z niniejszej umowy w miejscu ubezpieczenia z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców, pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji oraz szkody wyrządzone w mieniu otaczającym - dla zabezpieczenia prawa do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia, nie niższą jak w wysokości 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) i maksymalnym udziałem własnym (franszyzą) w wysokości 5.000,00 PLN. (słownie: pięć tysięcy złotych),

Kopie zawartych umów ubezpieczeń określonych w lit. a) i b) z potwierdzeniem dokonanych opłat składek z tytułu zawartych umów Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu udostępnienia terenu budowy.

- Wykonawca przystępujący do realizacji niniejszej umowy winien posiadać własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowo - kontraktowej w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia, nie niższą niż wartość niniejszej umowy, maksymalnym  udziałem własnym (franszyzą) w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Kopię zawartej umowy ubezpieczenia określonej w lit. c) wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu udostępnienia terenu budowy.

- Uprawnionym do otrzymania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia o którym mowa w lit. a) Umowy jest każdy podmiot wymieniony w umowie ubezpieczenia jako Ubezpieczony pod warunkiem wykazania tytułu własności przedmiotu szkody.

- Zamawiający nie przekaże terenu  budowy do wypełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie i traktować będzie powstałe z tego tytułu uchybienie terminu jako zwłokę Wykonawcy w przejęciu terenu budowy w przypadku niespełnienia wymogu wskazanego w ust. 1 lit. a), b) lub c).

- Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązków określonych w ust. 1, to Zamawiający według własnego wyboru, ma prawo do:

- zawarcia wymienionych umów ubezpieczeń i potrącenia kosztów związanych z zawarciem tych umów ubezpieczeń z pierwszej i o ile zajdzie konieczność z każdej następnej faktury wystawionej przez Wykonawcę lub

- wypowiedzenia niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia szkody, za którą ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania w części lub całości, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia niewypłaconej wartości odszkodowania na rzecz Zamawiającego.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:

  - bez udziału podwykonawców;*

  - przy udziale podwykonawców, w zakresie robót __________________________;*

  - przy udziale __________________________, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie robót __________________________.*

- Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o którym mowa w ust. 5. Dalszy tryb postępowania Zamawiającego określają ust. 6 – 12.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany dla tych warunków w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do projektu umowy o podwykonawstwo zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy w brzmieniu zgodnym z przedkładanym projektem.

Projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

  - zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę,

  - terminy realizacji zgodnie z przyjętym Harmonogramem Robót,

  - wynagrodzenie,

  - terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy. Terminy te nie mogą być dłuższe niż termin płatności określony w § 10 ust. 4 (nie dłuższy niż 30 dni dla faktury końcowej i 21 dni dla faktury częściowej) niniejszej umowy,

  - tryb rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy,

  - postanowienie, iż w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia (bez odsetek),

  - obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego przez podwykonawcę, o nienależytym wykonywaniu umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia,

  - postanowienie o obowiązku uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z kolejnymi podwykonawcami w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności gdy:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w §10 ust. 4 niniejszej umowy;

  - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 4 niniejszej umowy;

  - umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 7 dni ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto wskazanej 
w § 8 ust.1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony zgodnie z ust. 6 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 4 – 12 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku nie przedłożenia dowodów, o których mowa w ust. 14.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, może dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wyznaczony przez Zamawiającego termin na zgłoszenie uwag, wynosi 5 dni od dnia doręczenia pisma Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących Podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców, jak za własne.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają zastosowanie do dalszych Podwykonawców. Postanowienia ustępów 4-21 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Wartość Przedmiotu Umowy

- Wstępne wynagrodzenie kosztorysowe za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym (zał....…) na kwotę …………………… pln bez VAT (słownie: ………………………………… 00/100 złotych), powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę …………………… pln łącznie z VAT (słownie: ………………………………………..00/100 złotych).

- W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Wykonawca do wystawianych faktur doliczy  stawkę VAT obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik Nr …… do Umowy które zostało wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe branżowe, sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej i odpowiada zakresowi robót (wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej ) - opisanego w § 1 niniejszej Umowy, w dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a także przedmiary robót – stanowiących załączniki do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy. Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, jak również koszty usług i robót pomocniczych nie ujętych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót,  a których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porządkowych i zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajęcia pasa drogowego oraz sporządzenia projektu ruchu zastępczego itp.; koszty wykonania niezbędnych prób, badań, uzgodnień, zajęć terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp. – które zawarte są w kosztach robót podstawowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik Nr …… do Umowy.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie ustalona zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 3 i  §  12 Umowy – będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru: obmiarów powykonawczych robót nie wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy, oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Na poczet należytego wykonania prac objętych niniejszą umową Wykonawca do dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest złożyć (wnieść, ustanowić)  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, wskazanej  w § 8 ust. 1, tj. ......................... zł w formie: ............................. z uwzględnieniem postanowień ust.2  poniżej, w jednej lub kilku form określonych w SIWZ,  na cały okres realizacji  przedmiotu umowy.

- Ustala się, że :

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. ...................... złotych zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. .................... złotych przeznacza się 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone/zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy Zamawiającemu pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku przesunięcia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub przedłużenia okresu gwarancji jakości, Wykonawca najpóźniej w dniu …………….r zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

Warunki płatności

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez właściwego INSPEKTORA NADZORU i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe (lecz nie częściej niż co 4 tygodnie) do wysokości  80% wartości umownej określonej w § 8 ust.1 Umowy. 	
Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego podpisany przez Zamawiającego oraz ustalone zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy, zestawienie wartości wykonanych robót, zweryfikowane przez INSPEKTORA NADZORU

- Wynagrodzenie Wykonawcy (częściowe i końcowe), ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić będzie wynik iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych (obmiar powykonawczy) i odebranych robót i cen jednostkowych scalonych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej, o której mowa w ust. 1, w terminie 30  dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Zapłata za fakturę częściową, o której mowa w ust. 2, nastąpi w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 525-000-93-58.

§ 11

Inne postanowienia stron

- W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, i pomiarów niezbędnych do przekazania przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

  - wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

  - wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

  - wykonanie robót nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, a których  wykonanie okaże się niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

- Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 4  Umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

§ 12

Podstawa ustalenia wynagrodzenia za wykonane prace zamienne i  roboty nieprzewidziane

      - Podstawą do ustalenia ostatecznej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, jak również wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 11 ust. 2, jest odpowiedni kosztorys sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z instrukcjami stanowiącymi „Metody kosztorysowania robót budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.o. Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania Wykonawcy  załączone do oferty (Rozdz. III załącznik nr 2). Kosztorys powinien być akceptowany przez Zamawiającego.

      - Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami 
§ 11 ust. 2 Umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym powinna być zastosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

      - Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami 
§ 11 ust. 2 Umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporządzić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania (Rozdz. III załącznik nr 2) oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli ceny jednostkowe będą skalkulowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu oraz ustępu 2. niniejszego paragrafu Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

      - Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 i przedłożyć je Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót, których te ceny dotyczą.

§ 13

Warunki odbioru robót

- Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty  zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia.

- Przedmiotem odbioru będzie wykonanie dzieła określonego niniejszą umową.

- Bezusterkowy odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu określonego w umowie przedmiotu umowy, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, oraz niniejszą umową, protokołami konieczności oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Odbiór robót innych niż wymienione w ust. 1 dokonywany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o terminie odbioru tych robót, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał w całości zgłoszonych do odbioru robót, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 6, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie robót w całości. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający będzie upoważniony do naliczania kar, o których mowa w § 15. Terminem od którego Zamawiający będzie naliczał kary umowne Wykonawcy jest określony 
w § 3 ust. 4.

- Nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację projektową powykonawczą, niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów, protokoły badań 
i sprawdzeń.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi/gwarancji wynosić będzie 10 dni chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.

- Z czynności odbioru końcowego, i odbioru przed upływem okresu rękojmi/gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 7 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. Po usunięciu ewentualnych wad, strony umowy podpisują protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót.

§ 14

Rękojmia i Gwarancja

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty sporządzenia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy -  zgodnie z treścią § 13 ust. 9 Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad, o których mowa w niniejszym paragrafie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres ..... miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od daty sporządzenia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy - zgodnie z treścią § 13 ust. 9 Umowy

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 4  jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie (lecz nie później niż w terminach podanych w karcie gwarancyjnej), do nieodpłatnego usunięcia wad powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – zgłoszonych przez użytkownika obiektu.      Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.

- Wzór gwarancji (prawa i obowiązki Wykonawcy) stanowi Załącznik nr ….. do umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

§ 15

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu podwykonawstwa w poniższych przypadkach:

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w zapłacie,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 8 ust. 1 Umowy , za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 10 ust. 4, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zaleconej przez Zamawiającego zmiany.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  w pozostałych poniższych przypadkach:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §  8 ust. 1 Umowy

- za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w §  8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §  8 ust. 1 Umowy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 
5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §  8 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidłowo, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za opóźnienie z tytułu nieterminowej realizacji ciążących na nim płatności.

§ 16

Odstąpienie od umowy

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w trakcie jej realizacji, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Niezależnie od sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia konieczności dokonania trzykrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto przedmiotowej umowy, w terminie 14 dni od wystąpienia tych okoliczności.

  - Poza postanowieniami ust.1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w trakcie jej realizacji, w terminie 14 dni od daty wystąpienia poniższych okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym również z powodu przyczyn określonych w § 3 ust. 3

- Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni,

  - Wykonawca może odstąpić od umowy, w trakcie jej realizacji, w terminie 14 dni 
w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie jeszcze nie zrealizowanej części umowy.

  - Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

  - W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 10 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

  - Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.

§ 17

Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której został wybrany, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:

1)	W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-).

- W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:

- opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w pkt 2 i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.

- W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa – możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia.

- Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ;

- zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych,

- zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

- zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej;

- wystąpią:

  - roboty dodatkowe wynikające ze zmian lub usunięcia błędów w Dokumentacji projektowej na etapie realizacji,

  - roboty zamienne.

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron;

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

- zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom,

- opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego,

- zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:

- protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych,

- wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu;

- wykonanie przedmiotu Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt 4 lit. a-g możliwa jest w szczególności zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia, zaś w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 4 lit. h-l możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy bez możliwości zmiany Wynagrodzenia.

- Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być złożony na piśmie.

§ 18

Postanowienia końcowe

  - Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w szczególności dokonanie cesji wierzytelności z Umowy, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zamiaru dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności na zabezpieczenie na bank lub konsorcjum banków, lub inne instytucje finansowe, finansujące działalność Wykonawcy dotyczącą realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający nie może odmówić wyrażenia zgody na dokonanie takiej cesji bez uzasadnionej przyczyny. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

  - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Wykaz  załączników  stanowiących  integralne  części  umowy:

- Dokumentacja techniczna wraz z STWiOR – Załącznik nr ….,

- Oferta Wykonawcy z dnia _______2016 r. – Załącznik nr…..,

- SIWZ- – Załącznik nr…..,

- Kosztorys ofertowy -  Załącznik nr…..,

- Harmonogram robót - Załącznik nr…..,

- Wzór gwarancji - – Załącznik nr…..,

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4

WZÓR GWARANCJI

do umowy nr …………………………. z dnia ……………………………r.

udzielona przez:

- ……………………………………………………………...…… z siedzibą w …………………… przy ul. ………………………, reprezentowaną przez …………………………………………………………, zwanym w dalszej części Wykonawcą,

na rzecz

- ………………………………………………….……………….…… z siedzibą w ……….…… przy ul. …………………..……, reprezentowanym przez ……………………………………………………, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca – gwarant oświadcza, że wykonany przez gwaranta Przedmiot Umowy określony wyżej w pkt. 1 objęty niniejszą karta gwarancyjną został wykonany zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, oraz innymi dokumentami będącymi częścią Umowy.

- Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji  z tytułu realizacji umowy nr ………….………….. z dnia ………………….. r. na okres …….. miesięcy liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek,

- W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego i bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym jednak niż 7 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 7 i § 2.

- Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania nieodpłatnych przeglądów w okresach półrocznych, chyba, że producent zastosowanych urządzeń i materiałów zalecać będzie inne okresy przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad w wykonanych pracach i wbudowanych materiałach.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się niezwłocznie w celu stwierdzenia wad lub nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej - bez utraty praw wynikających z rękojmi lub gwarancji. Zamawiający może zapłacić za wykonanie zastępcze ze środków pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub dochodzić odszkodowania od Wykonawcy. Możliwość zapłaty za wykonanie zastępcze ze środków zatrzymanych tytułem zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków określonych umową i kar umownych.

- W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad terminie, zgodnie z postanowieniami umowy, której dotyczy niniejsza gwarancja.

- W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie gwarancji jakości.

§ 2

Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych.

§ 3

- Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji łączna wartość usuniętych wad przekroczy 20% wartości przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunięcia ostatniej z wad, która składać się będzie na przekroczenie 20% wartości przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia skutecznego usunięcia wady, a w przypadkach wymiany urządzeń bądź elementów okres gwarancji dla tych usuniętych wad biegnie od nowa od daty usunięcia wady biegnie.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

§ 4

  - Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

  - W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu …………………….. oraz adres e-mail …………………………. dostępny w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy.

……………………………………				……………………………………

WYKONAWCA 				                        ZAMAWIAJĄCY

# Footnotes

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

# Text boxes

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

##### DOŚWIADCZENIE

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)