druk nr 18

### Postępowanie: DO-250-20 TA/15/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon +48 32 730 29 25,  faks +48 32 730 25 22

- Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane pn.	 
Budowa stanowiska do badania zestawów do różnicowania ciśnienia dla Zakładu NP, 
w budynku N   ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie;	 
opisany kodami CPV:		
45262522-6 Roboty murarskie	
45262300-4 Betonowanie	
45262310-7 Zbrojenie	
45262311-4 Betonowanie konstrukcji			
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien	
45442100-8 Roboty malarskie	
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych	
45111300-1 Roboty rozbiórkowe	
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych	
45430000-0 Posadzki pokrywanie podłóg	

Zamawiający przewiduje także realizację robót towarzyszących i remontowych (nie objętych przedmiarami) wewnątrz pomieszczeń bud.N - do wysokości kwoty 30.000 euro.

- Miejsce realizacji zamówienia : Instytut Techniki Budowlanej, bud.N ul.Ksawerów 21 
w Warszawie.

- Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy (październik - grudzień 2015) .Zamawiający oczekuje , że Stanowisko zostanie wybudowane do końca listopada 2015 , natomiast zakończenie wszystkich robót , w tym remontowych i towarzyszących –do końca grudnia 2015.

- Warunki udziału w konkursie ofert:

- Wymagania ogólne:

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania  których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Wymagania szczególne:

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac w zakresie budownictwa ogólnego. Wykonawca powinien wykazać (załącznik nr 3), iż w okresie ostatnich 3 lat (2012-2015) przed upływem terminu składania oferty w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (poparte referencjami) polegające na wykonaniu robót budowlanych w tym :murarskich z elementami konstrukcji żelbetowych o wartości min. 50 000,00 zł każda , w tym m.in.belki żelbetowe i stropy.

- Ocena oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%)

- Zastrzeżenie:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert, oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

2) Zamawiający ma prawo rozstrzygnąć postępowanie także w przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty.	
3) Wybrany w postępowaniu Wykonawca przedłoży przy podpisywaniu umowy kosztorysy szczegółowe spójne z kosztorysami ofertowymi na cenach scalonych  i z danymi do kosztorysowania , zgodnymi z zał.nr 2 .

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „KONKURS OFERT – Budowa stanowiska do badania zestawów do różnicowania ciśnienia dla Zakładu NP, w budynku N ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie” ; na adres Instytut Techniki Budowlanej ul.Filtrowa 1 00-611 Warszawa  lub doręczyć do Kancelarii pok.27, kl.B,  w terminie do dnia  28.09.2015 r. godz.13:00

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:	
Kierownik TA – Andrzej Orzełek

tel. 22/5796460  kom.725992492, faks 22/8255286, e-mail: a.orzelek@itb.pl

oraz: Wojciech Deptuła tel.22/5796453, kom.605280124, e-mail: w.deptula@itb.pl

Załaczniki:

- Formularz OFERTY

- Opis przedmiotu zamówienia

- Projekt architektoniczny

- Projekt elektryczny

- Specyfikacje techniczne

- Rysunek adaptacyjny dla bud.N

- Przedmiary: budowlany, elektryczny (.pdf)

- Istotne warunki umowy

- Zał.1.Tabela wartości elementów scalonych

- Zał.2 Wykaz stawek i narzutów

- Zał.3 Doświadczenie – wykaz robót

Zał.4 Wzór układu kosztorysu ofertowego uproszczonego (na cenach scalonych)

Zastępca Dyrektora

ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr.Joanna Krzemińska

17.09.2015 r.

### Postępowanie  DO-250-20 TA/15/KO

### Przedmiot postępowania i wykaz prac

Przedmiotem zamówienia jest	 
Budowa stanowiska do badania zestawów do różnicowania ciśnienia (SRC) w bud.N na terenie ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie

Stanowisko jest obiektem parterowym. Składać się będzie z dwóch komór testowych: głównej o wymiarach (LxSxH) 6x5x4 oraz przylegającej do głównej mniejszej komory o wymiarach 2x2x4. W bezpośrednim sąsiedztwie komory testowej zostanie wykonane pomieszczenie sterowni o wymiarach 2x3x2,25.	 
Ściany komory gr.25 zostały zaprojektowane z bloczków betonowych na zaprawie pełnej 
Rz=8 MPa. Ściany posiadają usztywnienia w postaci trzpieni i wieńców żelbetowych . Strop komór i sterowni zaprojektowano jako żelbetowy płytowy monolityczny. Stanowisko będzie posadowione na wieńcu-podwalinie na istniejącej posadzce.

Szczegółowy opis konstrukcji i poszczególnych elementów zawarty jest w załączonym projekcie.

Realizacja w  bud.N ul.Ksawerów 21 w Warszawie nastąpi w oparciu o załączony projekt . Przedmiotowe Stanowisko uprzednio miało być zlokalizowane w obiekcie Zamawiającego – Hali badawczej w Pionkach . Stanowisko w bud.N konstrukcyjnie jest „lustrzanym odbiciem” przy zachowaniu wszystkich zawartych w projekcie parametrów i wymiarów. (rysunek „adaptacyjny” w bud.N załączony do Ogłoszenia).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 30.000 euro, uwzględniających wykonanie robót remontowych wewnątrz pomieszczeń bud.N, a  nie objętych przedmiarami, m.in. rozbiórki istniejących elementów budowlanych w bud.N (kolizyjnych z budowanym Stanowiskiem), odnowienie – malowanie pomieszczeń , wykonanie posadzek itp. Wszystko to nastąpi w oparciu o ustalanie zakresów robót z Nadzorem i Zamawiającym , 
a rozliczenie za powyższe roboty nastąpi kosztorysem powykonawczym , z uwzględnieniem do wyceny parametrów cenotwórczych (stawki, narzuty) z Oferty.

Zamawiający oczekuje, że Stanowisko będzie przygotowane do zainstalowania dostarczanych elementów wyposażenia (po stronie Zamawiającego- nie objęte Kontraktem budowlanym) ,do 30.listopada 2015, a całość robót (Stanowisko+roboty remontowe) zostanie zakończona do końca grudnia 2015 r.

- Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy).

- Wykonawca przystępujący do konkursu ofert powinien zapoznać się z przedmiotem oferty poprzez wizję lokalną , której termin  wcześniej należy uzgodnić z pracownikami TA ITB wymienionymi w p.9 Ogłoszenia.

- Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia musi bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie i w obiektach Zamawiającego, kolejne etapy prac uzgadniać ze wskazanym pracownikiem oraz wyraźnie oznaczać i zabezpieczać miejsce robót. Wykonywane prace nie powinny utrudniać komunikacji na terenie Zamawiającego. W przypadku utrudnień i ograniczeń w ruchu należy o takich utrudnieniach z wyprzedzeniem powiadomić wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

- Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone (użyte do wykonania przedmiotu zamówienia) materiały i wyroby.

- Wykonawca, w okresie realizacji prac, winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem oraz szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług (odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa). Umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 100.000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych). W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezzwłocznego odnowienia i przedstawienia Zamawiającemu uaktualnionego dokumentu ubezpieczenia.

- Ze względu na charakter robót (częściowo będą to roboty remontowe) rozliczenie nastąpi w oparciu o rzeczywiste (skorygowane) obmiary i kosztorys powykonawczy, sporządzony zgodnie z zasadami podanymi w istotnych warunkach umowy (załącznik nr 5) , z uwzględnieniem wysokości stawek i narzutów zgodnie z załącznikiem nr.2

- Kosztorysy ofertowe należy sporządzić zgodnie z układem pozycji przedmiarów, na cenach scalonych , z cenami jednostkowymi i wynikiem z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze) . Zwycięski oferent dostarczy Zamawiającemu Kosztorysy w wersji „pełnej”, spójne zarówno ze złożonymi kosztorysami na cenach scalonych , jak i z załącznikiem nr 2. Na etapie analizy złożonych ofert Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dot.ofert , a zwłaszcza kalkulacji cen poszczególnych pozycji .

Przedmiot zamówienia opisany jest ponadto w następujących załączonych plikach:

- Przedmiar robót budowlanych   plik:     .pdf

- Przedmiar robót elektrycznych plik:  .pdf

- Projekt architektoniczny (opis+rysunki)

- Projekt elektryczny (opis+rysunki)

- Specyfikacje techniczne: budowlane i elektryczne

- Rysunek adaptacyjny dla bud.N Ksawerów 21

Załącznik

do Ogłoszenia o Konkursie ofert

# FORMULARZ OFERTY

# WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁĄCZNIKÓW

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA |
| --- | --- |

Do: Instytutu Techniki Budowlanej

ul.  Filtrowa 1

00-611 Warszawa

DO-250-20 TA/15/KO

Nr postępowania

Nawiązując do Ogłoszenia o Konkursie ofert na:

Budowa stanowiska do badania zestawów do różnicowania ciśnienia dla Zakładu NP  w budynku N - ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie

MY NIŻEJ PODPISANI

________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w opisie zamówienia i przedmiarze robót w postępowaniu znak DO-250-20 TA/15/KO,

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem zamówienia, przedmiotem zamówienia i istotnymi postanowieniami umowy i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: za cenę netto .................... PLN (słownie..................................................................................................................................), powiększoną o podatek VAT  ….. % co w wyniku daje cenę brutto ................ PLN (słownie złotych ...........................................................................................................) zgodnie z Załącznikiem nr 1 -Tabelą elementów scalonych i kosztorysami ofertowymi.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia we wskazanym terminie tj. 3-ch miesięcy od daty przekazania terenu robót

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:

________________________________________________________________________

(zakres powierzonych robót)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _______________________________________

________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

___________________________________________________________________________

faks________________________________,e-mail __________________________________   _____________tel.kontaktowy___________________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

14.	ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są : ( proszę zaznaczyć):

- 1)  Odpis z  rejestru

- 2)  zał. 1 Tabela zbiorcza elementów scalonych

- 3)  zał. 2 Wykaz stawek i narzutów

- 4)  zał. 3 Doświadczenie (+ referencje)

- 5)  Kosztorys ofertowy budowlany uproszczony- na cenach scalonych (układ wg zał.4)

- 6)  Kosztorys ofertowy elektryczny uproszczony – na cenach scalonych (układ wg zał.4)

- 7)  Referencje szt ….

INNE

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __.__.2015 r.

_______________________________

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1

# do Formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH |
| --- | --- |

DO-250–20 TA/15/KO

Nr postępowania

Budowa stanowiska do badania zestawów do różnicowania ciśnienia dla Zakładu NP  w budynku N - ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie Konkursu ofert , podaję poniżej zestawienie wartości elementów scalonych , sporządzone na podstawie załączonych kosztorysów ofertowycho

| L.p. | Poz.kosztorys. Dz./nr | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Dz.1-7/1-35 | Roboty budowlane RAZEM |  |
| 1 | Dz.1/1-9 | Wieniec-podwalina |  |
| 2 | Dz.2/10-13 | Roboty murowe |  |
| 3 | Dz.3/14-22 | Elementy żelbetowe |  |
| 4 | Dz.4/23-27 | Stolarka okienna i drzwiowa |  |
| 5 | Dz.5/28-29 | Roboty kowalsko-ślusarskie |  |
| 6 | Dz.6/30-33 | Posadzki |  |
| 7 | Dz.7/34-35 | Roboty malarskie |  |
| II | Poz.1-21 | Instalacje elektryczne RAZEM |  |
| I+II |  | RAZEM NETTO |  |
|  |  | VAT……….% |  |
|  |  | CENA OFERTY BRUTTO |  |

__________________ dnia __.__.2015 r.		    _________________________________________

# (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania   Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW |
| --- | --- |

Postępowanie numer DO-250-20 TA/15/KO

Budowa stanowiska do badania zestawów do różnicowania ciśnienia dla Zakładu NP  w budynku N - ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie

Składając Ofertę i kosztorysy ofertowe w postępowaniu, oświadczamy, że przy realizacji zamówienia zobowiązujemy się stosować poniżej podane stawki i narzuty:

| POZYCJA | WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI | JEDNOSTKA | STAWKA OBLICZENIOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROBOCIZNA KOSZTORYSOWA (R) a) budowlane b) elektryczne | zł/1 r-g | ……………… ……………… |
| 2. | SPRZĘT (S) | 1 m-g | wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” |
| 3. | MATERIAŁY (M) * | j.m. | wg aktualnych udokumentowanych cen zakupu, jednak nie wyższe niż podawane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” |
| 4. | KOSZTY POŚREDNIE (KP) od R+S | % | …………….. |
| 5. | ZYSK KALKULACYJNY (Z) od R+S+Kp | % | ……………… |

*) Koszt zakupu i transportu materiałów nie stanowi osobnej pozycji kalkulacyjnej-uznaje się , że został uwzględniony w pozostałych elementach cenotwórczych.

Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę kalkulacji cen robót dodatkowych a nieprzewidzianych w opisach robót, przedmiarach robót lub kosztorysie ofertowym, lub zamiennych, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią umowy.

_______________ dnia __ __ 2015 roku	            ____________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

do formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE Wykaz wykonanych zamówień |
| --- | --- |

### Postępowanie DO-250-20/15/KO

Składając ofertę w Konkursie ofert

Budowa stanowiska do badania zestawów do różnicowania ciśnienia dla Zakładu NP  w budynku N - ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie

oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat (2012-2015) przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące zamówienia:

| L.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia, a także wskazanie miejsce wykonania zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

W załączeniu przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

______________dn.__________2015

_______________________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Układ wzorcowy kosztorysu ofertowego (na cenach scalonych) |
| --- | --- |

Numer postępowania DO-250-20 TA/15/KO

Budowa stanowiska do badania zestawów do różnicowania ciśnienia dla Zakładu NP  w budynku N - ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie

(poniżej Zamawiający przedstawia wzorcowy układ uproszczonych kosztorysów ofertowych na roboty z cenami scalonymi)

| L.p. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów | Jednostka | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wyceny | rozliczeniowych ROBÓT | Nazwa | Ilość | jedn. PLN (netto) | PLN (NETTO) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
|  |  | RAZEM |  |  |  | … |

Ceny  w kol.[6] i wartości w kol.[7] podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do kosztorysu ofertowego dołączyć zestawienie materiałów  (ilość ,cena , wartość)

__________________ dnia __.__.2015 r.

______________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego Roboty budowlane –Budowa stanowiska do badania zestawów do różnicowania ciśnienia dla Zakładu NP. w bud.N - na terenie ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie, zgodnie ze złożoną ofertą , która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j.Dz.U z 2013 poz.1409 ze zm) , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z  przedmiarami robót i dokumentacją techniczną .

- Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym określonym w § 5, do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 i 2.

§ 2

- Rozpoczęcie robót określonych w § 1, ustala się na dzień przekazania terenu robót, co nastąpi w okresie do 3 dni roboczych, licząc od daty podpisania niniejszej umowy, tj w dniu …………. 2015 r.

- Zamawiający nie przekaże terenu robót do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5 i 7. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zakończenie robót nastąpi do dnia __.__.2015 r., czyli nie później niż 3 miesiące od daty przekazania terenu robót, zgodnie z § 2 p.1. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 4 Wykonawca zgłosi na piśmie propozycję przedłużenia terminu wraz z opisaniem powyższych okoliczności i uzasadnieniem. Zamawiający ma prawo zmodyfikować propozycję dotyczącą terminu stosownie do opisanych okoliczności.

§ 3

- Wykonawca ustanawia kierownika Robót w osobie ........................................., posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………… .

- Zamawiający ustanawia INSPEKTORA NADZORU w osobie …………………………………………………i powierza mu czynności określone na mocy przepisów art.25 i 26 ustawy Prawo budowlane .

- Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt (w uzgodnieniu z Zamawiającym) doprowadzi energię elektryczną i wodę w celu realizacji robót. Zamawiający użyczy mediów nieodpłatnie. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren robót oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swoich robót.

- Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania terenu robót, o którym mowa w § 2 ust.1 przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące osób, które sprawują funkcję przy realizacji przedmiotu umowy dla których ustawa – Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych funkcji.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót .

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu przekazania mu terenu robót.

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

- przyjęty teren robót do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego jego części lub całości,

- wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 3 w ciągu 2 dni od daty stwierdzenia takich faktów,

§ 4

- Przedmiot umowy powinien być wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren robót wszystkie materiały - określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji technicznej, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Materiały, o których mowa w ust.1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać wymaganiom określonym  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń właściwe oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, kopię certyfikatu i/lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

§ 5

1.	Wstępne wynagrodzenie kosztorysowe za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ,strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym na kwotę……….. pln bez VAT (słownie………………………………………………złotych), powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę ……………pln łącznie z VAT (słownie ……………………………………………………………………….. złotych).

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej (na cenach scalonych).

3.	Wynagrodzenie końcowe Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

§ 6

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone  i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić będzie wynik iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe i uzupełniające, których konieczność wykonania może wyniknąć w trakcie prowadzenia robót podstawowych, jest odpowiedni kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania Wykonawcy  załączone do Oferty (załącznik nr 2). Kosztorys powinien być akceptowany przez Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej, o której mowa w ust. 1, w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe (lecz nie częściej niż co 3 tygodnie) do wysokości 80% wartości umownej określonej w § 5 ust.1.	
Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego podpisany przez zamawiającego oraz ustalone zgodnie z ust.2 , zestawienie wartości wykonanych robót, zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru.

- Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany  w wystawionej przez Wykonawcę fakturze.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 525-000-93-58.

§ 7

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad, o których mowa w niniejszym paragrafie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w poniższych przypadkach:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 bez podatku VAT,

- za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady  – w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 bez podatku VAT

- za każdy dzień przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  – w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 bez podatku VAT,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 bez podatku VAT.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji/rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidłowo, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 % wartości netto od części zamówienia, które nie będzie wykonywane.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

§ 9

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w trakcie jej realizacji,  ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, w trakcie jej realizacji, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie jeszcze nie zrealizowanej części umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia  protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

- Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U z 2013 poz. 1409 ze zm.) Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Wykaz  załączników  stanowiących  integralne  części  umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ ,

- Kosztorysy ofertowe

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY