druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-23 OW /15/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon + 48 32 730 29 25     faks  +48 32 730 25 22

- Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Remont sali konferencyjnej w budynku ITB OW przy ul.Taczaka 12 w Poznaniu;  opisany kodami CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45331210-1  Instalowanie wentylacji

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 Roboty malarskie

- Miejsce realizacji zamówienia  Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski ul.Taczaka 12 w Poznaniu

- Termin realizacji zamówienia:  2 miesiące  od podpisania umowy

- Warunki udziału w konkursie ofert:

-Wymagania ogólne:

- Wymagania ogólne:

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania  których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Wymagania szczególne:

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac w zakresie budownictwa ogólnego. Wykonawca powinien wykazać (załącznik nr 2), iż w okresie ostatnich 3 lat (2012-2015) przed upływem terminu składania oferty w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (poparte referencjami) polegające na wykonaniu robót remontowych o wartości min. 50.000,00 zł każda , w tym prac budowlano –wykończeniowych, elektroinstalacyjnych i montażu instalacji wentylacyjnej.

- Ocena oferty:

Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%)

- Zastrzeżenie:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz –      w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

2) Zamawiający ma prawo rozstrzygnąć postępowanie także w przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty.

3) Wybrany w postępowaniu Wykonawca przedłoży przy podpisywaniu umowy kosztorys szczegółowy spójny z kosztorysem ofertowym na cenach scalonych  i z danymi do kosztorysowania , zgodnymi z zał.nr 3 .

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem KONKURS OFERT- Remont sali konferencyjnej w budynku B ul.Taczaka 12 w Poznaniu na adres: Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski ul.Taczaka 12 ; 61-819 Poznań , w terminie do dnia 13.10.2015 r godz.13:00.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Andrzej Zborowski- kierownik OWT

tel. 61 853 76 29 wew. 134

faks : 61 853 78 33

e-mail a.zborowski@itb.pl

Załączniki do ogłoszenia

1.Opis przedmiotu postępowania i wykaz prac

2.Formularz oferty

3.Zał.nr1 Tabela wartości elementów scalonych

4.Zał.nr.2 Doświadczenie, wykaz wykonywanych zamówień

5.Zał.nr.3 Wykaz stawek i narzutów

6.Zał.nr.4 Układ wzorcowy kosztorysu ofertowego

7.Zał.nr 5  Istotne postanowienia umowy

### Załącznik nr 1

### do Ogłoszenia o Konkursie ofert

### Postępowanie  DO-250-23 OW/15/KO

### Przedmiot postępowania i wykaz prac

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remontu sali konferencyjnej w budynku ITB OW przy ul.Taczaka 12 w Poznaniu

- Prace obejmują w szczególności:

  - Demontaż istniejącej na ścianach  boazerii drewnianej

  - Pokrycie ścian płytami kartonowo- gipsowymi

  - Malowanie ścian pomieszczeń farbami lateksowymi

  - Wykonanie sufitu podwieszanego w systemie modułowym

  - Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

  - Wykonanie instalacji i montaż sprzętu multimedialnego w tym:

- montaż instalacji nagłaśniającej ,

Wzmacniacz

( 3wejścia + 2x mic) Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 000Hz,Moc wyjściowa max: 2 x 100 W, Impedancja: 8 Ohm, Zniekształcenia THD: < 0.5% ,Dynamika: > 80dB ,

Głośnik

4 głośniki: sufitowe, okrągłe, napięcie wejściowe: 100V,pasmo przenoszenia: 50Hz - 20kHz,efektywność: 88dB/1W/1m, lub równoważne

- montaż projektora multimedialnego Projektor BenQ W1070 DLP FullHD ,lub równoważny

- montaż elektrycznego ekranu wysuwanego z sufitu - Ekran projekcyjny elektryczny 167" (300cm x 300cm) Maclean MC-562 1:1,lub równoważny

g)  Rozbudowa i instalacja rozdzielnicy z zabezpieczeniami na bazie istniejącej

h)  Demontaż istniejącego i montaż nowego oświetlenia

i)  Wykonanie instalacji elektrycznej

j)  Demontaż starej wykładziny i położenie paneli podłogowych i listew przypodłogowych

k)  Wymiana ościeżnic i skrzydeł drzwiowych

Zakres robót do wykonania podano w załączonych przedmiarach robót :    budowlanych,  elektrycznych i instalacji wentylacyjnej

- Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy).

- Wykonawca przystępujący do konkursu ofert powinien zapoznać się z przedmiotem oferty poprzez wizję lokalną , której termin  wcześniej należy uzgodnić z pracownikiem działu OWT wymienionymi w p.9 Ogłoszenia.

- Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia musi bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie i w obiektach Zamawiającego, kolejne etapy prac uzgadniać ze wskazanym pracownikiem oraz wyraźnie oznaczać i zabezpieczać miejsce robót. Wykonywane prace nie powinny utrudniać komunikacji na terenie Zamawiającego. W przypadku utrudnień i ograniczeń w ruchu należy o takich utrudnieniach z wyprzedzeniem powiadomić wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

- Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane prace , dostarczone (użyte do wykonania przedmiotu zamówienia) materiały i wyroby powinny posiadać atesty.

- Wykonawca, w okresie realizacji prac, winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem oraz szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług (odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa). Umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezzwłocznego odnowienia i przedstawienia Zamawiającemu uaktualnionego dokumentu ubezpieczenia.

- Ze względu na charakter robót (roboty remontowe) rozliczenie nastąpi w oparciu o rzeczywiste (skorygowane) obmiary i kosztorys powykonawczy, sporządzony zgodnie z zasadami podanymi w Istotnych warunkach umowy (załącznik nr 5) , z uwzględnieniem wysokości stawek i narzutów zgodnie z załącznikiem nr.3

- Kosztorysy ofertowe należy sporządzić zgodnie z układem pozycji przedmiarów, na cenach scalonych , z cenami jednostkowymi i wynikiem z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze) . Do kosztorysów ofertowych na cenach scalonych należy dołączyć zestawienie z wykazem i cenami materiałów przyjętych do kosztorysu. Zwycięski oferent dostarczy Zamawiającemu Kosztorysy w wersji „pełnej”, spójne zarówno ze złożonymi kosztorysami na cenach scalonych , jak i z załącznikiem nr 3. Na etapie analizy złożonych ofert Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dot.ofert , a zwłaszcza kalkulacji cen poszczególnych pozycji .

Przedmiot zamówienia opisany jest ponadto w następujących załączonych plikach:

- Przedmiar robót budowlanych  pdf

- Przedmiar robót elektrycznych  pdf

- Przedmiar robót instalacji wentylacyjnej pdf

- Projekt architektoniczny pdf

- Projekt elektryczny pdf

- Projekt wentylacji pdf

- Specyfikacje techniczne

- Zdjęcia stanu istniejącego

Załącznik nr 2

do Ogłoszenia o Konkursie ofert

# FORMULARZ OFERTY

# WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁĄCZNIKÓW

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA |
| --- | --- |

Do: Instytutu Techniki Budowlanej

ul.  Filtrowa 1

00-611 Warszawa

DO-250-23 OW/15/KO

Nr postępowania

Nawiązując do Ogłoszenia o Konkursie ofert na:

Remont sali konferencyjnej w budynku ITB OW przy ul.Taczaka 12 w Poznaniu

MY NIŻEJ PODPISANI

________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w opisie zamówienia i przedmiarze robót w postępowaniu znak DO-250-23 OW/15/KO,

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem zamówienia, przedmiotem zamówienia i istotnymi postanowieniami umowy i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: za cenę netto .................... PLN (słownie..................................................................................................................................), powiększoną o podatek VAT  ….. % co w wyniku daje cenę brutto ................ PLN (słownie złotych ...........................................................................................................) zgodnie z Załącznikiem nr 1 -Tabelą elementów scalonych i kosztorysami ofertowymi.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia we wskazanym terminie tj. 2-ch miesięcy od daty przekazania terenu robót

- AKCEPTUJEMY okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:

________________________________________________________________________

(zakres powierzonych robót)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _______________________________________

________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

___________________________________________________________________________

faks________________________________,e-mail __________________________________   _____________tel.kontaktowy___________________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

14.	ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są : ( proszę zaznaczyć):

- 1)  Odpis z  rejestru

- 2)  zał. 1 Tabela zbiorcza elementów scalonych

- 3)  zał. 2 Doświadczenie (+ referencje)

- 4)  zał. 3 Wykaz stawek i narzutów

- 5)  Kosztorys ofertowy budowlany (układ wg zał.4)+ zestawienie  materiałów

- 6)  Referencje szt ….

INNE ………………………………

* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __.__.2015 r.                   _______________________________

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1

# do Formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH |
| --- | --- |

DO-250-23 OW/15/KO

Nr postępowania

Remont sali konferencyjnej w budynku ITB OW przy ul.Taczaka 12 w Poznaniu

Składając ofertę w  Konkursie ofert , podaję poniżej zestawienie wartości elementów scalonych , sporządzone na podstawie załączonych kosztorysów ofertowych

| L.p. | Poz. kosztorys. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Poz. 1-17 | Roboty budowlane |  |
| 2 | Poz 1 -19 | Roboty elektryczne |  |
| 3 | Poz. 1-16 | Roboty wentylacyjne |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |
|  |  | VAT……….% |  |
|  |  | CENA OFERTY BRUTTO |  |

__________________ dnia __.__.2015 r.

_________________________________________

# (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania   Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

do formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE Wykaz wykonanych zamówień podobnych |
| --- | --- |

### Postępowanie nr DO-250-23 OW/15/KO

Składając ofertę w Konkursie ofert

Remont sali konferencyjnej w budynku ITB OW przy ul.Taczaka 12 w Poznaniu

oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat (2012-2015) przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące zamówienia podobne:

| L.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia, a także wskazanie miejsce wykonania zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

W załączeniu przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia podobne zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

______________dn.__________2015

_______________________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW |
| --- | --- |

Postępowanie numer DO-250-23 OW/15/KO

Remont sali konferencyjnej w budynku ITB OW przy ul.Taczaka 12 w Poznaniu

Składając Ofertę i kosztorysy ofertowe w postępowaniu, oświadczamy, że przy realizacji zamówienia zobowiązujemy się stosować poniżej podane stawki i narzuty:

| POZYCJA | WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI | JEDNOSTKA | STAWKA OBLICZENIOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROBOCIZNA KOSZTORYSOWA (R) a) roboty budowlane b)roboty wentylacyjne c)roboty elektryczne | zł/1 r-g | …. ………………… ……………………. …………………… |
| 2. | SPRZĘT (S) | 1 m-g | wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” |
| 3. | MATERIAŁY (M) * | j.m. | wg aktualnych udokumentowanych cen zakupu, jednak nie wyższe niż podawane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” |
| 4. | KOSZTY POŚREDNIE (KP) od R+S | % | …………….. |
| 5. | ZYSK KALKULACYJNY (Z) od R+S+Kp | % | ……………… |

*) Koszt zakupu i transportu materiałów nie stanowi osobnej pozycji kalkulacyjnej-uznaje się , że został uwzględniony w pozostałych elementach cenotwórczych.

Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę kalkulacji cen robót dodatkowych a nieprzewidzianych w opisach robót, przedmiarach robót lub kosztorysie ofertowym, lub zamiennych, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią umowy.

_______________ dnia __ __ 2015 roku

____________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Układ wzorcowy kosztorysu ofertowego (na cenach scalonych) |
| --- | --- |

Numer postępowania DO-250-23 OW/15/KO

Remont sali konferencyjnej w budynku ITB OW przy ul.Taczaka 12 w Poznaniu

(poniżej Zamawiający przedstawia wzorcowy układ uproszczonego kosztorysu ofertowego na roboty z cenami scalonymi)

| L.p. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów | Jednostka | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wyceny | rozliczeniowych ROBÓT | Nazwa | Ilość | jedn. PLN (netto) | PLN (NETTO) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
|  |  | RAZEM |  |  |  | … |

Ceny  w kol.[6] i wartości w kol.[7] podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do kosztorysu ofertowego dołączyć zestawienie materiałów  (ilość ,cena , wartość)

__________________ dnia __.__.2015 r.

_____________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego Roboty budowlane –Remont Sali konferencyjnej w budynku ITB OW przy ul.Taczaka 12 w Poznaniu zgodnie ze złożoną ofertą , która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j.Dz.U z 2013 poz.1409 ze zm) , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z  przedmiarami robót, a także poznał istniejący stan faktyczny z należytą starannością.

- Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym określonym w § 5, do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 i 2.

§ 2

- Rozpoczęcie robót określonych w § 1, ustala się na dzień przekazania terenu robót, co nastąpi w okresie 3 dni roboczych, licząc od daty podpisania niniejszej umowy, tj w dniu ………10.2015 r.

- Zamawiający nie przekaże terenu robót do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5 i 7. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zakończenie robót nastąpi do dnia ______2015 r., czyli nie później niż 2 miesiące od daty przekazania terenu robót, zgodnie z § 2 p.1. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 4 Wykonawca zgłosi na piśmie propozycję przedłużenia terminu wraz z opisaniem powyższych okoliczności i uzasadnieniem. Zamawiający ma prawo zmodyfikować propozycję dotyczącą terminu stosownie do opisanych okoliczności.

§ 3

- Wykonawca ustanawia kierownika Robót w osobie ........................................., posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………… .

- Zamawiający ustanawia INSPEKTORA NADZORU w osobie …………………………………………………i powierza mu czynności określone na mocy przepisów art.25 i 26 ustawy Prawo budowlane . Inspektor nadzoru robót budowlanych koordynuje nadzór nad robotami pozostałych branż.

- Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt (w uzgodnieniu z Zamawiającym) doprowadzi energię elektryczną i wodę w celu realizacji robót. Zamawiający użyczy mediów nieodpłatnie. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren robót oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swoich robót.

- Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania terenu robót, o którym mowa w § 2 ust.1 przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące osób, które sprawują funkcję przy realizacji przedmiotu umowy dla których ustawa – Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych funkcji.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót .

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu przekazania mu terenu robót.

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

- przyjęty teren robót do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego jego części lub całości,

- wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 3 w ciągu 2 dni od daty stwierdzenia takich faktów,

§ 4

- Przedmiot umowy powinien być wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren robót wszystkie materiały - określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji technicznej, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Materiały, o których mowa w ust.1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać wymaganiom określonym  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń właściwe oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, kopię certyfikatu i/lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

§ 5

1.	Wstępne wynagrodzenie kosztorysowe za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ,strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym na kwotę……….. pln bez VAT (słownie …………………… …………………………złotych), powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę ……………pln łącznie z VAT (słownie ………………… ……………………………………………………..…….. złotych).

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej (przedstawione na cenach scalonych).

3.	Wynagrodzenie końcowe Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

§ 6

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone  i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić będzie wynik iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe i uzupełniające, których konieczność wykonania może wyniknąć w trakcie prowadzenia robót podstawowych, jest odpowiedni kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania Wykonawcy  załączone do Oferty (załącznik nr 2). Kosztorys powinien być akceptowany przez Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej, o której mowa w ust. 1, w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe (lecz nie częściej niż co 3 tygodnie) do wysokości 80% wartości umownej określonej w § 5 ust.1.	
Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego podpisany przez zamawiającego oraz ustalone zgodnie z ust.2 , zestawienie wartości wykonanych robót, zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru.

- Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany  w wystawionej przez Wykonawcę fakturze.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 525-000-93-58.

§ 7

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad, o których mowa w niniejszym paragrafie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w poniższych przypadkach:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 bez podatku VAT,

- za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady  – w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 bez podatku VAT

- za każdy dzień przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  – w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 bez podatku VAT,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 bez podatku VAT.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji/rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidłowo, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 % wartości netto od części zamówienia, które nie będzie wykonywane.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

§ 9

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w trakcie jej realizacji,  ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

  - Wykonawca może odstąpić od umowy, w trakcie jej realizacji, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie jeszcze nie zrealizowanej części umowy.

  - Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

  - W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia  protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

  - Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U z 2013 poz. 1409 ze zm.) Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Wykaz  załączników  stanowiących  integralne  części  umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ ,

- Kosztorysy ofertowe

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY