Załącznik Nr 3

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

# Przedmiotem umowy są usługi pod nazwą: „Kontrola okresowa i badanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach Instytutu Techniki Budowlanej zlokalizowanych w Katowicach ul. Korfantego 191, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy wybranego w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert nr postępowania TO-250-23OS/17/KO.

§ 2

- Realizacja przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust.2 i ust. 3, nastąpi w okresie 2 miesięcy od dnia jej podpisania , tj. do dnia ............................. r.

Terminy przystąpienia do wykonywania prac w poszczególnych budynkach oraz terminy ich zakończenia będą każdorazowo ustalane w trybie roboczym z Zamawiającym.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2, Wykonawca zgłosi na piśmie propozycję przedłużenia terminu wraz z opisaniem powyższych okoliczności i uzasadnieniem. Zamawiający ma prawo zmodyfikować propozycję dotyczącą terminu stosownie do opisanych okoliczności.

§ 3

- Wstępne wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w     § 1, strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę …………….. pln netto   (słownie…………………………………………….…….złotych), powiększoną o podatek VAT w wysokości …… %, co stanowi kwotę ………….… pln łącznie z VAT (słownie …………………………………………..…….złotych).

- Wynagrodzenie końcowe Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

- W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, Wykonawca do wystawianych faktur doliczy  stawkę VAT obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego

§4

- Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, na którym wykonuje prace, a także zapewni właściwe warunki bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach szczególnych.

- Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze techniczne w rozmiarach koniecznych dla wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone jako sumę iloczynów wykonanych pomiarów/robót oraz ich cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do formularza Oferty).

- W przypadku usług, których nie ujęto w Formularzu cenowym, rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o:

  - jednostkowe nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku ich braku, nakłady rzeczowe określone w KNR wydanych przez WACETOB; W przypadku prac, dla których nie określono nakładów w KNR wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego przed wykonaniem czynności wycenianej indywidualnej

  - ceny i wskaźniki narzutów określone przez Wykonawcę w Wykazie stawek i narzutów, stanowiącym załącznik nr 3 do formularza Oferty.

  - ceny materiałów wg faktur zakupu,  bez naliczania dodatkowych kosztów zakupu.

- Koszty związane z dojazdem, dojściem do budynków, transportem zewnętrznym i wewnętrznym materiałów nie podlegają oddzielnej wycenie i ustala się, że ujęte zostały w cenach i wskaźnikach narzutów, o których mowa w ust.1 oraz w ust. 2 pkt b.

§ 6

- Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest:………………………………………………………………………….

- Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………………………………………………………….

§ 7

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, płatne będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o zestawienie wykonanych prac zatwierdzone przez Zamawiającego. Do faktur należy dołączyć protokół odbioru wykonania prac.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2, będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającego. Do faktury należy dołączyć protokół odbioru wykonanych prac.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych (zakończenie i odebranie przez Zamawiającego prac w poszczególnych budynkach).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy nr ........................................... Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5.000,- PLN (słownie: pięć  tysięcy złotych).

  - za opóźnienie w wykonaniu powierzonych mu prac – 100,- PLN (słownie: sto złotych) za każdy dzień roboczy opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 5.000,- PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trakcie jej realizacji, ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,

- Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, w trakcie jej realizacji, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie jeszcze nie zrealizowanej części umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy.

- Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ; Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2017r poz.1332).

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Wykaz załączników do umowy:

- Oferta Wykonawcy z załącznikami.

- Ogłoszenie Zamawiającego z załącznikami.

WYKONAWCA				                                ZAMAWIAJĄCY