Warszawa, dnia  24.09.2018 r

Znak sprawy: TO-250- 22 TA/18/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon: (+48 22) 825 04 71; fax: (+48 22) 825 52 86; e-mail: ci@itb.pl

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Remont instalacji elektrycznej w Laboratorium Mikrobiologicznym NZM w bud. D na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

Przedmiot zamówienia został opisany w zał. 5

Kody CPV:

51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

71356100-9 Usługi kontroli technicznej

- Miejsce realizacji zamówienia : budynek D; ul. Ksawerów 21 w Warszawie

- Termin realizacji zamówienia: do 14 tygodni od dnia podpisania umowy i przekazania terenu budowy.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę.

- Warunki udziału w konkursie ofert:

  - Wymagania podmiotowe

- Wykonawca musi legitymować się prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie robót elektrycznych;

- Wykonawca musi posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie robót elektrycznych:

- doświadczenie zawodowe – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej 3 zamówienia o podobnym charakterze tj. polegające na wykonaniu remontu instalacji elektrycznych.

- uprawnienia :

- posiadanie (od co najmniej 3 lat) świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV

- Wykonawca, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)	 .

5.2  Dokumenty które należy załączyć do oferty

  - Wypełniony formularz OFERTY – zał. nr 1 do ogłoszenia o KO.

  - Kosztorys ofertowy (w układzie „uproszczonym” na cenach jednostkowych scalonych) wg wzoru - zał. 1 do formularza OFERTY, z zastosowaniem stawek i narzutów – zał. nr 3 do formularza OFERTY oraz wypełniona Tabela wartości zbiorcza (spójna z kosztorysem i z kwotą oferty) - zał. nr 2 do formularza OFERTY.

  - Wypełniony zał. nr 4 do formularza OFERTY – „Wykaz realizacji” – tj. wykaz wykonanych zamówień o podobnym charakterze w zakresie remontu instalacji elektrycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem : nazwy Zamawiającego, terminów realizacji, wartości i zakresu zamówienia.

  - Kopia Świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV.

  - Kopia polisy OC.

Uwaga: dokumenty (jeżeli oferta składana jest w formie pisemnej), wymienione w pkt a), b), c) w formie oryginałów , dokumenty wymienione w pkt d), e) w formie kserokopii z poświadczeniem za zgodność przez Wykonawcę.

- Ocena oferty: Kryterium wyboru -– najniższa cena kosztorysu ofertowego 100%

- Zastrzeżenie:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz -w razie konieczności - do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

  - Zamawiający rozstrzygnie postępowanie także w przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty .

  - Jeżeli oferowana cena będzie rażąco niska, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wskazuje na rażąco niską cenę.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę oznaczoną symbolem postępowania TO-250-22 TA/18/KO i jego nazwą: „Oferta - Remont instalacji elektrycznej w Laboratorium Mikrobiologicznym NZM w bud. D na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie” należy złożyć w jednej z form :

- elektronicznej na adres: w.deptula@itb.pl , a.kotowicz@itb.pl ,

- pisemnej w siedzibie Instytutu w Warszawie , przy ul. Filtrowej 1 w Kancelarii pok.27 (lub drogą pocztową) w zaklejonej i opisanej jw. kopercie;

- faksem na numer: (22) 825 52 86 , 	
w terminie do dnia 02.10.2018 r. do godz. 14:00

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są :

Wojciech Deptuła; tel. (22) 579 64 53; fax: (22) 825 52 86; e-mail: w.deptula@itb.pl

Andrzej Kotowicz; tel. (22) 579 64 61; fax: (22) 825 52 86; e-mail: a.kotowicz@itb

- Inne:

- Zamawiający nie żąda wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Termin związania ofertą: 30 dni

Załączniki do ogłoszenia o KO:

Załącznik nr 1 - Formularz OFERTY wraz z załącznikami.

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

Załącznik nr 4 - Projekt wykonawczy elektryczny z VII 2018.

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót.

Kosztorys nr 6 - Kosztorys „ślepy” (.ath)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o KO

(pieczęć Wykonawcy/ów)

OFERTA

Do:

Instytutu Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Postępowanie TO-250-22 TA/18/KO

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert „Remont instalacji elektrycznej w Laboratorium Mikrobiologicznym NZM w bud. D na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

MY NIŻEJ PODPISANI

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

  - SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi w warunkach konkursu.

  - OFERUJEMY realizację zamówienia za kwotę brutto ................................... zł. (słownie złotych .........................................................................), włącznie z ……% podatkiem VAT wyliczonej zgodnie z Kosztorysem oraz Załącznikiem nr 2, w tym ………………………….. netto (słownie zł…………………………………………..).

  - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w okresie 14 tygodni od daty podpisania umowy.

  - ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / z udziałem następujących firm podwykonawców (proszę podać, o ile są znani):

…………………………………………………………………, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia*:...........................................................................................

  - UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - OŚWIADCZAMY , że nie zalegamy z zapłatą podatków (US) oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (ZUS).

  - WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _____________________________________________ ___________________________________________________________ 
e-mail_______________________tel.-___________________ -Faks.___________________

  - OFERTĘ niniejszą składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

  - ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

Załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy (układ wzorcowy) na jednostkowych cenach scalonych (dokładność 2 miejsca po przecinku), z podsumowaniem każdego Działu.

Załącznik nr 2 -  Tabela Wartości - zbiorcza.

Załącznik nr 3 -  Wykaz stawek i narzutów.

Załącznik nr 4 -  Wykaz realizacji.

Załącznik nr 5 -  Aktualny wypis z rejestru właściwego dla firmy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu  prawnego i dokumentujący prowadzenie działalności w zakresie robót elektrycznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 6 -  Kopia polisy OC.

Załącznik nr 7 - Kopia Świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV.

__________________________ dnia __ __ 2018 r

___________________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do formularza „OFERTA”

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KOSZTORYS OFERTOWY (układ wzorcowy) |
| --- | --- |

TO-250-22 TA/18/KO

Nr postępowania

Składając ofertę w postępowaniu na: „Remont instalacji elektrycznej w Laboratorium Mikrobiologicznym NZM w bud. D na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie”, załączamy kosztorys ofertowy (wartości netto) na roboty:

(poniżej Zamawiający przedstawia wzorcowy układ tabeli „uproszczonego” kosztorysu ofertowego na roboty z zastosowaniem scalonych cen jednostkowych kol.6)

| L.p. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wyceny | rozliczeniowych ROBÓT | Nazwa | Ilość | jedn. PLN (netto) | PLN (NETTO) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | x | Roboty demontażowe* | x | x | x | x |
| 2 |  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | … |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |

* Nie wyceniać. Roboty demontażowe wykonuje Zamawiający we własnym zakresie.

__________________ dnia __.__.2018 r.

______________________________

# (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

Załącznik nr 2 do formularza „OFERTA”

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | TABELA WARTOŚCI - ZBIORCZA |
| --- | --- |

TO-250-22 TA/18/KO

Nr postępowania

Składając ofertę w postępowaniu na : „Remont instalacji elektrycznej w Laboratorium Mikrobiologicznym NZM w bud. D na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie”, podaję poniżej zestawienie wartości elementów scalonych:

| L.p. | Poz. kosztorys. Dz./nr | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dz.1 poz. 1-7 | Roboty demontażowe* | x |
| 2 | Dz.2 poz. 8-26 | Montaż korytek, kanałów, rur |  |
| 3 | Dz.3 poz. 27-32 | Rozdzielnice |  |
| 4 | Dz.4 poz. 33-93 | Montaż przewodów i osprzętu |  |
| 5 | Dz.5 poz. 94-101 | Montaż opraw oświetleniowych |  |
| 6 | Dz.6 poz.102-109 | Pomiary i badania powykonawcze |  |
| 7 | Dz.7 poz.110-112 1-7 | Roboty naprawcze |  |
|  |  | ###### RAZEM NETTO |  |
|  |  | VAT __. % |  |
|  |  | ###### OGÓŁEM BRUTTO |  |

* Nie wyceniać działu 1 poz. 1-7. Roboty demontażowe wykonuje Zamawiający we własnym zakresie

__________________ dnia __.__.2018 r.		__________________________________

# (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3 do formularza „OFERTA”

Postępowanie TO-250-22 TA/18/KO

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie na: Remont instalacji elektrycznej w Laboratorium Mikrobiologicznym NZM w bud. D na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie oświadczamy, że przy realizacji zamówienia zobowiązujemy się stosować poniżej podane stawki i narzuty:

| POZYCJA | WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI | JEDNOSTKA | STAWKA OBLICZENIOWA ZŁ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ROBOCIZNA KOSZTORYSOWA (R) | PLN 1 r-g | …………….. |
| 2. | SPRZĘT (S) | złotych 1 m-g | Ceny nie wyższe niż wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” |
| 3. | MATERIAŁY (M) * | j.m. | wg faktycznych cen wbudowanych materiałów potwierdzonych fakturami zakupu, jednak nie wyższe niż średnie ceny „SEKOCENBUD” |
| 4. | KOSZTY POŚREDNIE (KP) | % | …………% |
| 5. | ZYSK KALKULACYJNY (Z) | % | ………….% |

Wypełnić pola zaznaczone

* Koszt zakupu i transportu materiałów nie stanowi osobnej pozycji kalkulacyjnej – uznaje się , że został uwzględniony w pozostałych elementach cenotwórczych

Cena roboczogodziny netto, jest to stawka robocizny kosztorysowej powiększona o koszty pośrednie oraz zysk (Cena rg netto = R + Kp + Z(R+K)).

C rg netto = ___________ zł (słownie złotych: _____________________________________)

Cena roboczogodziny brutto, jest to cena roboczogodziny netto powiększona o ……% podatek VAT.

C rg brutto = C rg netto + ……% VAT = ______________zł

(słownie złotych ___________________________________________________________).

______________________ dnia __ __ 2018 r.

_______________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do formularza „OFERTA”

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ REALIZACJI |
| --- | --- |

Postępowanie TO-250-22 TA/18/KO

Składając ofertę w konkursie ofert na: „Remont instalacji elektrycznej w Laboratorium Mikrobiologicznym NZM w bud. D na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie”, oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat wykonaliśmy następujące zamówienia w zakresie robót remontowych instalacji elektrycznych:

| Lp | Zakres zamówień + wartość zł netto | Zamawiający | Okres realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

______________________ dnia __ __ 2018 r

__________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o KO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest całkowita wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Laboratorium Mikrobiologicznego w bud. D. Obejmuje tylko część pomieszczeń znajdujących się na parterze. W czasie prowadzonych robót pomieszczenia objęte projektem będą wyłączone z eksploatacji. Całość prac „elektrycznych” musi być ściśle skoordynowana z robotami budowlanymi i sanitarnymi (woda, kanalizacja, gaz, wentylacja).

- Roboty demontażowe Zamawiający wykona we własnym zakresie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu opraw oświetleniowych i przeciwbakteryjnych i przekazania ich do wbudowania przez Wykonawcę (wówczas rozliczenie jako materiał Zamawiającego).

- Rodzaje robót instalacyjno-montażowych elektrycznych:

- linia zasilająca Laboratorium i tablice elektryczne,

- instalacje wewnętrzne oświetleniowe , siłowe 230V i 400/230V, sterownicze,

- instalacje wewnętrzne teleinformatyczne (sieci strukturalne LAN),

- zasilanie urządzeń branżowych wentylacji i klimatyzacji,

- Zakres robót został określony w załączonym do Ogłoszenia Projekcie wykonawczym instalacji elektrycznej oraz Przedmiarze robót (bez wyceny Dz. 1 poz. 1-7)

- Wymagania ogólne:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie warunków p.poż. i BHP na terenie wykonywania prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego i osoby trzecie w wyniku prowadzonych prac.

- Obowiązek utylizacji odpadów po dokonanej instalacji spoczywa na Wykonawcy.

- Warunki odnośnie wbudowanych materiałów:

- Wszystkie materiały podstawowe dostarczone przez wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany do okazania dokumentów świadczących o dopuszczeniu zastosowanych urządzeń i materiałów do stosowania i obrotu na każde żądanie Zamawiającego, a także do dołączenia ich do dokumentacji powykonawczej.

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o KO

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …..…… 2018 r. w Warszawie pomiędzy:

# Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie (00-611), ul. Filtrowa 1, NIP 525-000-93-58, KRS: 0000158785, zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez:

# 1.	……………………………………………………

# 2.	……………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- …………………………………………………

- …………………………………………………

o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest „Remont instalacji elektrycznej w Laboratorium Mikrobiologicznym NZM w bud. D na terenie Instytutu Techniki Budowlanej przy     ul. Ksawerów 21 w Warszawie” zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawartym w ogłoszeniu o KO i ofertą Wykonawcy wybranego w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert nr TO-250-22 TA/18KO stanowiącymi integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością oraz, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

§2

Strony ustalają następujące terminy:

- Termin rozpoczęcia prac ………....(do 7 dni od daty podpisania umowy);

- Termin zakończenia do …………  (14 tygodni od daty podpisania umowy).

§3

- Szacunkową wartość przedmiotu umowy, na podstawie oferty Wykonawcy, strony ustalają na kwotę netto………………………..(słownie złotych………………………………….), co po doliczeniu należnego podatku VAT w wysokości …% daje kwotę brutto ………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………....).

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o:

  - jednostkowe nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku robót dla których nie określono nakładów w KNR wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego przed wykonaniem czynności wycenianej indywidualnie

  - ceny i wskaźniki narzutów określone w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazane w niej konto Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego do wysokości 80% szacunkowej wartości przedmiotu umowy określonej ust. 1.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego.

- Jeżeli umowa będzie realizowana przy pomocy Podwykonawców, zgodnie z warunkami określonymi w § 4, do faktury winno być dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez niego na rzecz Podwykonawców należności z tytułu wykonanych przez nich robót. Brak takiego oświadczenia będzie podstawą nie przyjęcia do realizacji faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych przez nich robót budowlanych na rzecz Wykonawcy. W przypadku nie złożenia oświadczeń, o których mowa powyżej, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały wykonane przez Wykonawcę samodzielnie.

§4

- Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającego treść umowy o podwykonawstwo lub jej projektu najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania roboty objętej podzleceniem.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Powierzenie robót podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

§5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wskazanie Wykonawcy punktów poboru wody i energii elektrycznej,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- protokolarne przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy (w porozumieniu z Wykonawcą),

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- utrzymanie terenu wykonania umowy w należytym porządku,

- usunięcie wszelkich uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

- systematyczny wywóz śmieci i odpadów powstałych podczas robót, przestrzegając przepisów dotyczących utylizacji,

- wyznaczenie kierownika robót.

§6

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

§7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).

- Wykonawca po zrealizowaniu prac objętych umową, w dniu poprzedzającym podpisanie protokołu odbioru końcowego robót, przekaże Zamawiającemu świadectwa jakości (certyfikaty) lub inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów, wraz z podpisanym ich wykazem.

§8

- Obowiązki kierownika robót ze strony Wykonawcy pełnił będzie Pan/i ..................................................., tel. ……………………….

- Obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnił będzie Pan/i ..................................................., tel. ……………………….

§9

  - Zamawiający dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru.

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego.

  - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości.

  - Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym wynosić będzie 7 dni chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Ochrona z tego tytułu rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Karty gwarancyjne urządzeń zostaną złożone Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

- W okresie rękojmi / gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o ich ujawnieniu, bądź innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 2 nie usunie wady, usterki Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11

  - Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,

- w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
20 %wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie odstąpienia w razie:

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót,

- w razie wykonywania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z określonymi w niej warunkami.

# §12

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§13

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku:

- udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia,

- pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy,

- koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:

- odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

  - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

  - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w przedmiarze lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji.

- Zakazuje się wprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie propozycje zmiany winny być, przed przekazaniem ich Zamawiającemu, poprzedzone zgłoszeniem przez Wykonawcę zamiaru ich dokonania Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny.

Do skierowanego do Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o dokonanie zmian Wykonawca przedłoży ponadto sporządzony przez siebie, a sprawdzony przez Inspektora Nadzoru, kosztorys różnicowy zawierający wycenę robót zamiennych z podaniem podstaw ich kalkulacji w stosunku do robót przewidzianych umową. Kosztorys ten winien być zgodny z czynnikami cenotwórczymi przyjętymi w ofercie Wykonawcy.

- Podstawą do sporządzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robót dodatkowych będzie protokół konieczności.

§14

            - Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.

Zamawiający:                                                                                            Wykonawca:

…………………………….                                                                                  …………………………

Załącznik nr 1 do Umowy nr TO-250-22 TA/18KO

KLAUZULA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon (22) 579 466; adres email: w.klimczak@itb.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit.b, c, h.

- Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu oraz nie będzie ich udostępniać innym odbiorcom.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i służy do realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Ewentualne niepodanie tych danych znacząco utrudni realizację umowy (zlecenia).

- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na mocy przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Czas przechowywania jest określony w wewnętrznej instrukcji ITB. Dla zawartej umowy czas ten zapewnia możliwość wykorzystania danych w całym cyklu życia wyrobu/usługi będącego przedmiotem tej umowy.