Warszawa, dnia  10.10.2019 r

Znak sprawy: TO-250 - 26TA/19/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon: +48 22 825 04 71; e-mail: to@itb.pl

- Przedmiot zamówienia: „Remont instalacji elektrycznej w bud. J (piwnica) na terenie Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

Przedmiot zamówienia został opisany w zał. 2

Kody CPV:

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45314310-7  Instalowanie okablowania strukturalnego		
45315000-8  Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego

45315700-5  Instalowanie rozdzielnic elektrycznych	
45317000-2  Inne instalacje elektryczne	
71356100-9  Usługi kontroli technicznej

- Miejsce realizacji zamówienia : budynek J (piwnica) ; ul. Ksawerów 21 w Warszawie.

- Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym priorytetem jest zakończenie robót instalacyjno - montażowych w pomieszczeniu przeznaczonym dla Mikroskopu elektronowego w terminie do 18.11.2019 r.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę.

- Warunki udziału w konkursie ofert:

  - Wymagania podmiotowe

    - Wykonawca musi legitymować się prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie robót elektrycznych.

    - Wykonawca musi posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie robót elektrycznych:

  - doświadczenie zawodowe – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze tj. polegające na wykonaniu remontu instalacji elektrycznych o wartości 30.000 zł brutto każde.

  - uprawnienia - posiadanie (od co najmniej 3 lat) świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV.

    - Wykonawca, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  - Dokumenty które należy załączyć do oferty

    - Wypełniony formularz OFERTY – zał. nr 1 do ogłoszenia o KO.

    - Kosztorys ofertowy (w układzie „uproszczonym” na cenach jednostkowych scalonych, opracowany w oparciu o kosztorys szczegółowy) wg wzoru - zał. 1 do formularza OFERTY, 
z zastosowaniem stawek i narzutów – zał. nr 3 do formularza OFERTY oraz wypełniona Tabela wartości zbiorcza (spójna z kosztorysem i z kwotą oferty) - zał. nr 2 do formularza OFERTY.

Uwaga: kosztorys szczegółowy - Wykonawca z którym Zamawiający podpisze umowę dostarczy 
w terminie późniejszym.

    - Wypełniony zał. nr 4 do formularza OFERTY – „Wykaz realizacji” – tj. wykaz wykonanych zamówień o podobnym charakterze w zakresie remontu instalacji elektrycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem: nazwy Zamawiającego, terminów realizacji, wartości i zakresu zamówienia.

    - Kopię Świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV.

    - Kopię polisy OC.

Uwaga: dokumenty wymienione w pkt a), b), c) w formie oryginałów, dokumenty wymienione 
w pkt d), e) w formie kserokopii z poświadczeniem za zgodność przez Wykonawcę.

- Ocena oferty: Kryterium wyboru -– najniższa cena kosztorysu ofertowego 100%

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert i warunków umowy oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Prowadzone negocjacje oparte są 
o zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę oznaczoną symbolem postępowania TO-250-26TA/19/KO i jego nazwą: 
„Oferta - Remont instalacji elektrycznej w bud. J (piwnice) na terenie Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie” należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Instytutu 
w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1 w Kancelarii pok.27 (lub drogą pocztową) w zaklejonej i opisanej jw. kopercie.

Termin składania ofert do dnia 16.10.2019 r. do godz. 13:00

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego, z którą Wykonawca ma obowiązek zapoznać osoby fizyczne biorące udział:

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.

  - Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon (22) 5796 466; adres email: iod@itb.pl

  - Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Remont instalacji elektrycznej w bud. J (piwnica) na terenie Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie".

  - Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit. c.

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.

  - Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie
z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

  - Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

  - Podane przez Wykonawcę Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania stosowanie do art. 22 RODO.

  - Klauzula niniejsza dotyczy danych osobowych podanych przez Wykonawcę, które Instytut Techniki Budowlanej pozyska podczas niniejszego postępowania i realizacji umowy.

  - Pracownicy Wykonawcy Pani/Pan posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10.11  Pracownikom wykonawcy Pani/Panu nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.12 W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, które Instytut Techniki Budowlanej może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

10.13 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Agnieszka Rzepkowska, tel.: 22/5796317; e-mail: a.rzepkowska@itb.pl

Załączniki do ogłoszenia o KO:

Załącznik nr 1 - Formularz OFERTY wraz z załącznikami.

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

Załącznik - Projekt wykonawczy elektryczny z VII 2019.

Załącznik - Specyfikacje techniczne STWiOR

Załącznik - Przedmiar robót (.pdf).

Załącznik - Kosztorys „ślepy”(.ath)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o KO

(pieczęć Wykonawcy/ów)

OFERTA

Do:

Instytutu Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Postępowanie TO-250-26TA/19/KO

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert „Remont instalacji elektrycznej w bud. J (piwnica) na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

MY NIŻEJ PODPISANI

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

  - SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi w warunkach konkursu.

  - OFERUJEMY realizację zamówienia za kwotę brutto ................................... zł. (słownie złotych .........................................................................), włącznie z ……% podatkiem VAT wyliczonej zgodnie z Kosztorysem oraz Załącznikiem nr 2, w tym ………………………….. netto (słownie zł…………………………………………..).

  - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w okresie 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

  - ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / z udziałem następujących firm podwykonawców (proszę podać, o ile są znani):

…………………………………………………………………, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia*:...........................................................................................

  - UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - OŚWIADCZAMY, że wypełnimy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.

  - WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 
e-mail: _______________________tel.:-_____________________________

  - OFERTĘ niniejszą składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

  - ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

Załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy (układ wzorcowy) na jednostkowych cenach scalonych (dokładność 2 miejsca po przecinku), z podsumowaniem każdego Działu.

Załącznik nr 2 -  Tabela Wartości - zbiorcza.

Załącznik nr 3 -  Wykaz stawek i narzutów.

Załącznik nr 4 -  Wykaz realizacji.

Załącznik nr 5 -  Aktualny wypis z rejestru właściwego dla firmy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu  prawnego i dokumentujący prowadzenie działalności w zakresie robót elektrycznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 6 -  Kopia polisy OC.

Załącznik nr 7 - Kopia Świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV.

__________________________ dnia __ __ 2019 r

___________________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do formularza „OFERTA”

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KOSZTORYS OFERTOWY (układ wzorcowy) |
| --- | --- |

TO-250-26TA/19/KO

Nr postępowania

Składając ofertę w postępowaniu na: „Remont instalacji elektrycznej w bud. J (piwnica) na terenie ITB przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie”, załączamy kosztorys ofertowy (wartości netto) na roboty:

(poniżej Zamawiający przedstawia wzorcowy układ tabeli „uproszczonego” kosztorysu ofertowego na roboty z zastosowaniem scalonych cen jednostkowych kol.6)

Uwaga: Kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o kosztorys szczegółowy z zastosowaniem stawek i narzutów z Załącznika nr 3

| L.p. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wyceny | rozliczeniowych ROBÓT | Nazwa | Ilość | jedn. PLN (netto) | PLN (NETTO) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | … | … |  |  |  |  |
| 2 |  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 136 | … | … |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |

__________________ dnia __.__.2019 r.

______________________________

# (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

Załącznik nr 2 do formularza „OFERTA”

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | TABELA WARTOŚCI - ZBIORCZA |
| --- | --- |

TO-250-26TA/19/KO

Nr postępowania

Składając ofertę w postępowaniu na : „Remont instalacji elektrycznej w bud. J (piwnica) na terenie ITB przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie”, podaję poniżej zestawienie wartości elementów scalonych:

| L.p. | Poz. kosztorys. Dz./nr | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dz.1 poz. 1-51 | Roboty Korytarz piwnic |  |
| 2 | Dz.2 poz. 52-85 | Roboty Archiwum |  |
| 3 | Dz.3 poz. 86-136 | Roboty Laboratorium Mikroskopu |  |
|  |  | ###### RAZEM NETTO |  |
|  |  | VAT __. % |  |
|  |  | ###### OGÓŁEM BRUTTO |  |

__________________ dnia __.__.2019 r.		__________________________________

# (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3 do formularza „OFERTA”

Postępowanie TO-250-26TA/19/KO

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie na: Remont instalacji elektrycznej w bud. J (piwnica) na terenie ITB przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie oświadczamy, że przy realizacji zamówienia zobowiązujemy się stosować poniżej podane stawki i narzuty:

| POZYCJA | WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI | JEDNOSTKA | STAWKA OBLICZENIOWA ZŁ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ROBOCIZNA KOSZTORYSOWA (R) | PLN 1 r-g | …………….. |
| 2. | SPRZĘT (S) | złotych 1 m-g | Ceny nie wyższe niż wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” |
| 3. | MATERIAŁY (M) * | j.m. | wg faktycznych cen wbudowanych materiałów potwierdzonych fakturami zakupu, jednak nie wyższe niż średnie ceny „SEKOCENBUD” |
| 4. | KOSZTY POŚREDNIE (KP) | % | …………% |
| 5. | ZYSK KALKULACYJNY (Z) | % | ………….% |

Wypełnić pola zaznaczone

* Koszt zakupu i transportu materiałów nie stanowi osobnej pozycji kalkulacyjnej – uznaje się , że został uwzględniony w pozostałych elementach cenotwórczych

Cena roboczogodziny netto, jest to stawka robocizny kosztorysowej powiększona o koszty pośrednie oraz zysk (Cena rg netto = R + Kp + Z(R+K)).

C rg netto = ___________ zł (słownie złotych: _____________________________________)

Cena roboczogodziny brutto, jest to cena roboczogodziny netto powiększona o ……% podatek VAT.

C rg brutto = C rg netto + ……% VAT = ______________zł

(słownie złotych ___________________________________________________________).

______________________ dnia __ __ 2019 r.

_______________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do formularza „OFERTA”

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ REALIZACJI |
| --- | --- |

Postępowanie TO-250-26TA/19/KO

Składając ofertę w konkursie ofert na: „Remont instalacji elektrycznej w bud. J (piwnica) na terenie ITB przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie”, oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat wykonaliśmy następujące zamówienia w zakresie robót remontowych instalacji elektrycznych:

| Lp | Zakres zamówień + wartość zł brutto | Zamawiający | Okres realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

______________________ dnia __ __ 2019 r

__________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o KO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnic bud. J  na potrzeby aranżacji pomieszczeń Archiwum i Laboratorium Mikroskopu. Całość prac „elektrycznych” musi być ściśle skoordynowana z robotami budowlanymi i sanitarnymi (wod-kan, wentylacja).

- Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie.

- Rodzaje robót instalacyjno-montażowych elektrycznych:

- linie zasilające Laboratorium Mikroskopu i Archiwum i tablice elektryczne,

- instalacje wewnętrzne oświetleniowe , siłowe 230V i 400/230V, sterownicze,

- instalacje wewnętrzne teleinformatyczne (sieci strukturalne LAN),

- zasilanie urządzeń branżowych wentylacji i klimatyzacji,

- Zakres robót został określony w załączonym do Ogłoszenia Projekcie wykonawczym instalacji elektrycznej , Przedmiarze robót i STWiOR.

- Wymagania ogólne:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie warunków bezpieczeństwa p.poż. i BHP na terenie wykonywania prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego i osoby trzecie w wyniku prowadzonych prac.

- Obowiązek utylizacji odpadów po dokonanej instalacji spoczywa na Wykonawcy.

- Warunki odnośnie wbudowanych materiałów:

- Wszystkie materiały podstawowe dostarczone przez wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany do okazania dokumentów świadczących o dopuszczeniu zastosowanych urządzeń i materiałów do stosowania i obrotu na każde żądanie Zamawiającego, a także do dołączenia ich do dokumentacji powykonawczej.

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o KO

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …..…… 2019 r. w Warszawie pomiędzy:

Instytutem Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie (00-611) przy ul. Filtrowej 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000158785; NIP: 525 000 93 58; Regon: 000063650, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

a

……………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………

o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest „Remont instalacji elektrycznej w bud. J (piwnica) na terenie ITB przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie” zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawartym w ogłoszeniu o KO i ofertą Wykonawcy wybranego w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert nr TO-250-26TA/19/KO stanowiącymi integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością oraz, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

§2

Strony ustalają następujące terminy:

- Termin rozpoczęcia prac ………....(zgodnie z § 4 pkt. 2 lit.c);

- Termin zakończenia do …………….(8 tygodni od daty podpisania umowy).

§3

- Szacunkową wartość przedmiotu umowy, na podstawie oferty Wykonawcy, strony ustalają na kwotę netto………………………..	(słownie złotych…………………………………….), co po doliczeniu należnego podatku VAT w wysokości …% daje kwotę brutto ………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………....).

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o:

  - Kosztorys ofertowy i ceny scalone

  - jednostkowe nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku robót dla których nie określono nakładów w KNR wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego przed wykonaniem czynności wycenianej indywidualnie

  - ceny i wskaźniki narzutów określone w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazane w niej konto Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego do wysokości 80% szacunkowej wartości przedmiotu umowy określonej ust. 1.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego.

- Jeżeli umowa będzie realizowana przy pomocy Podwykonawców, zgodnie z warunkami określonymi w § 4, do faktury winno być dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez niego na rzecz Podwykonawców należności z tytułu wykonanych przez nich robót. Brak takiego oświadczenia będzie podstawą nie przyjęcia do realizacji faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych przez nich robót budowlanych na rzecz Wykonawcy. W przypadku nie złożenia oświadczeń, o których mowa powyżej, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały wykonane przez Wykonawcę samodzielnie.

§4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wskazanie Wykonawcy punktów poboru wody i energii elektrycznej,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy (w porozumieniu z Wykonawcą),

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- utrzymanie terenu wykonania przedmiotu umowy w należytym porządku,

- usunięcie wszelkich uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy na jego koszt,

- systematyczny wywóz śmieci i odpadów powstałych podczas robót, przestrzegając przepisów dotyczących utylizacji,

- wyznaczenie kierownika robót.

§5

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.).

- Wykonawca po zrealizowaniu prac objętych umową, w dniu poprzedzającym podpisanie protokołu odbioru końcowego robót, przekaże Zamawiającemu świadectwa jakości (certyfikaty) lub inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów, wraz z podpisanym ich wykazem.

§7

- Obowiązki kierownika robót ze strony Wykonawcy pełnił będzie Pan/i ..................................................., tel. ……..………………….

- Obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnił będzie Pan/i ..................................................., tel. ………..……………….

§8

  - Zamawiający dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru.

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego.

  - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości.

  - Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym wynosić będzie 7 dni chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Ochrona z tego tytułu rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Karty gwarancyjne urządzeń zostaną złożone Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

- W okresie rękojmi / gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o ich ujawnieniu, bądź innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 2 nie usunie wady, usterki Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
20 %wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie odstąpienia w razie:

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót,

- w razie wykonywania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z określonymi w niej warunkami.

# §11

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§12

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku:

- udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych
z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia,

- pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy,

- koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:

- odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

  - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

  - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w przedmiarze lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji.

- Zakazuje się wprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie propozycje zmiany winny być, przed przekazaniem ich Zamawiającemu, poprzedzone zgłoszeniem przez Wykonawcę zamiaru ich dokonania Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny.

Do skierowanego do Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o dokonanie zmian Wykonawca przedłoży ponadto sporządzony przez siebie, a sprawdzony przez Inspektora Nadzoru, kosztorys różnicowy zawierający wycenę robót zamiennych z podaniem podstaw ich kalkulacji w stosunku do robót przewidzianych umową. Kosztorys ten winien być zgodny z czynnikami cenotwórczymi przyjętymi w ofercie Wykonawcy.

- Podstawą do sporządzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robót dodatkowych będzie protokół konieczności.

§ 13

    - Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoje działania w zakresie prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

    - Przed przystąpieniem do prac na terenie Zamawiającego Pracownicy Wykonawcy zostaną  bezpłatnie przeszkoleni przez pracowników Zamawiającego w zakresie: BHP, p.poż
i ochrony środowiska a także poinformowania o sposobie zachowywania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

    - Pracownicy Wykonawcy w momencie  przechodzenia obowiązkowych szkoleń będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się  z zasadami  bezpiecznego wykonywania pracy oraz zachowania i postępowania w sytuacjach kryzysowych. Osoba, która nie zostanie przeszkolona nie będzie mogła świadczyć usług w zakresie w realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 14

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy samodzielnie / z udziałem podwykonawców.

- Zgodnie z przedłożoną przez siebie ofertą, Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom w zakresie ……………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającego treść umowy 
o podwykonawstwo lub jej projektu najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania roboty objętej podzleceniem.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za swoje własne

- Wszystkie warunki i wymagania określone w umowie w stosunku do czynności i prac Wykonawcy odnoszą się również do czynności i prac wykonywanych przez Podwykonawców.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli realizuje on powierzone czynności w sposób niezgodny z postanowieniami umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wywiąże się ze zobowiązań Umowy w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

§15

- W związku z realizacją przedmiotowej Umowy (wyłącznie tym celu) zamawiający 
i wykonawca przetwarzają dane osobowe. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych przez Strony są różne. Nie zachodzi proces powierzenia danych, a każdej ze Stron przysługuje status odrębnego Administratora Danych Osobowych.

- Strony zobowiązują się stosować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., a także wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiekolwiek jego późniejsze zmiany.

- Strony oświadczają, że zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi prawa i chroniło prywatność osób, których dane dotyczą.

- Strony zobowiązują się:

  - przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. Strony zabezpieczą dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem przepisów prawa, uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją;

  - dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych;

  - przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Dane osobowe, będą traktowane jako informacje chronione, a osoby działające w imieniu Stron zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przeszkolone 
i zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.

- W czasie przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do współdziałania 
w procesie przetwarzania danych osobowych, w tym niezwłocznego informowania się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających, lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

- W związku z faktem, że pomiędzy Stronami Umowy będącymi dwoma administratorami danych osobowych dochodzi do udostępniania danych osobowych Strony powinny zrealizować obowiązek informacyjny. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO określa pkt 6 w formularzu „OFERTA”.

§16

            - Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§18

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.

Zamawiający:                                                                                            Wykonawca:

§ 14 ust. 1 umowy zostanie uzupełniony na etapie zawierania Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami, Wykonawca wskaże w § 14 ust. 1 umowy – w zakresie ściśle określonym w złożonej ofercie - części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy/podwykonawcom, natomiast jeżeli Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy samodzielnie ust. 2-5  zostaną usunięte.